LICITACIÓN PÚBLICA No. 09172002-006-09

	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

	GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA.

	SUBGERENCIA DE INGENIERÍA

	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONCURSOS


En cumplimiento al Artículo 31 párrafo XXXII de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas se expone la siguiente preconvocatoria a disposición de cualquier interesado en participar en la misma. Para cualquier comentario dirigirse a las siguientes direcciones de correo electrónico: sgingenieria@puertosyucatan.com y/o jdproyectos@puertosyucatan.com. 
PRECONVOCATORIA
LICITACIÓN No. 09172002-006-09
RUBRO:
“CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE, MUELLES Y DRAGADO DE LA CALETA EN EL PUERTO DE YUKALPETÉN”
INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN

Se hace de su conocimiento, que se esta instaurando por “La Administración Portuaria Integral de Progreso S.A. de C.V.” el registro de contratistas a que alude el artículo 36 de la Ley y 25 del “REGLAMENTO”, razón por la cual en el presente procedimiento no se verificará su inscripción en tal registro.

La Entidad, a solicitud de los interesados, podrá efectuar revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los Licitantes interesados o cerciorarse de su inscripción en el registro de contratistas de la Entidad. 

Las revisiones preliminares a que alude el artículo 36 de la LEY es optativo para el LICITANTE, y solamente se utiliza para agilizar el procedimiento de contratación, por lo que de conformidad con el artículo 25 del REGLAMENTO de la LEY dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la participación de contratistas, sin que dé lugar a efectos constitutivos de derechos y obligaciones, y sin que represente algún costo a las personas físicas o morales que pretendan participar en el mismo. En el supuesto de que el LICITANTE cumpla satisfactoriamente con la documentación solicitada durante la revisión preeliminar, se le expedirá CONSTANCIA de este hecho, la cual deberá de presentar dentro del sobre de proposiciones, o en un documento aparte. Si alguno utiliza esta opción, deberá presentarse para revisión de la documentación a más tardar seis días naturales antes de la fecha de presentación de las propuestas.
Asimismo, con la finalidad de acreditar la personalidad jurídica del LICITANTE y su representante, se podrá exhibir la constancia o citar el número de inscripción en que consten la existencia de la persona y las facultades de su representante, en el Registro Único de Personas Acreditadas.(RUPA).

Será válida para la suscripción del contrato la información que conste en el Registro Único de Personas Acreditadas,  en la que se haga constar la legal existencia del LICITANTE, así como sus facultades para comprometerse a nombre de su mandante.
En ningún caso se impedirá el acceso a quién no se encuentre inscrito en el RUPA o no haya solicitado revisiones preliminares, por lo que los LICITANTEs podrán presentar su propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

ENTREGA DE PROPUESTAS
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE DEBERÁ ENREGAR EN EL ACTO DE  “PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES”
La entrega de proposiciones se hará en UN SOBRE cerrado que contendrá  documentos que integran su propuesta (propuesta técnica  y  propuesta económica).
La documentación distinta a la parte técnica y económica de la proposición podrá entregarse a elección de LICITANTE, dentro o fuera del sobre.
DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PARTE TÉCNICA Y

 ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN

1. Escrito original en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones. 

2. Escrito original mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 51, 78 de la LEY. 

3. Personas morales: copia simple legible de la declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal   2007. Personas Físicas:   copia legible de la declaración fiscal correspondiente al ejercicio fiscal 2007. Para el caso de las empresas de reciente creación deberán entregar su balance general auditado. (Las personas que hayan presentado su declaración anual del ejercicio 2008 podrán optar por presentarla en sustitución de la solicitada del ejercicio 2007.)
4. Copia simple por ambos lados de la Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en caso de personas morales, de la persona que firme la proposición (representante legal).

5. Escrito original mediante el cual el representante de la persona moral manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada. 

6. Declaración de integridad.

7. En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad.

8. Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola proposición, deberán celebrar entre si un convenio privado
9. Carta poder simple e identificación oficial que acredite a la persona que asista a entregar las propuestas. 
PROPOSICIÓN

Relación de documentos que el Licitante deberá de entregar en el acto de “Presentación y apertura de proposiciones” en UN SOBRE cerrado en forma inviolable y rotulado con los datos generales del presente concurso: Número, rubro, fecha y hora de presentación de las proposiciones y los datos generales del LICITANTE: Nombre, o razón social, domicilio, teléfono, e-mail y fax.
	1
	DOCUMENTO API 01
	Pliego de requisitos

	
	API 01.01
	Pliego de requisitos

	2
	DOCUMENTO API 02-
	Manifestaciones por escrito.

	
	API 02.01
	Manifestaciones por escrito, según formatos anexos.

	
	API 02.02
	Anexos de las manifestaciones.

	3
	DOCUMENTO API 03
	Descripción de la planeación integral para la realización de los Trabajos y procedimiento de ejecución de los mismos.

	
	API 03.01
	Descripción de la planeación integral del LICITANTE para realizar los Trabajos.

	
	API 03.02
	Procedimiento de ejecución de los Trabajos.

	4
	DOCUMENTO API 04
	Currículo de cada uno de los profesionales técnicos.

	
	API 04.01
	Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los Trabajos.

	
	API 04.02
	Nombramiento del Superintendente de Trabajos (Art. 82 y 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

	5
	DOCUMENTO API 05
	Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en Trabajos similares.

	
	API 05.01
	Relación de Trabajos realizados con documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares.

	6
	DOCUMENTO API 06
	Documentos que acrediten la capacidad financiera

	
	API 06.01
	Comparativo de razones financieras básicas

	
	API 06.02
	Los dos últimos pagos provisionales ISR (Junio y Julio 2009)

	
	API 06.03
	Estados financieros auditados del 2006 y 2007 (Se requiere únicamente el Balance General y Estado de Resultados)

	
	API 06.04
	Actas que acrediten los conceptos que integran el rubro de capital contable.

	
	
	(Para empresas de nueva creación, ver requisitos en la descripción detallada del presente documento).

	7
	DOCUMENTO API 07
	Relación de maquinaria y/o equipo.

	
	API 07.01
	Relación de maquinaria y equipo

	
	API 07.02
	Carta compromiso de arrendamiento, en su caso.

	8
	DOCUMENTO API 08
	Especificaciones particulares y complementarias

	
	API 08.01
	Especificaciones particulares y complementarias.

	Documentos que integran la propuesta económica:

	9
	DOCUMENTO API 09
	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de Trabajo.

	
	API 09.01
	Análisis detallado  de los precios unitarios 

	
	API 09.02
	Análisis, cálculo e integración de los cargos adicionales.

	10
	DOCUMENTO API 10
	Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición.

	
	API 10.01
	Materiales y equipos de instalación permanente.

	
	API 10.02
	Mano de obra.

	
	API 10.03
	Maquinaria y equipo.

	
	
	(se deberán señalar las cantidades a utilizar, unidades de medición y sus importes)

	11
	DOCUMENTO API 11
	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.

	
	API 11.01
	Análisis de los factores del salario real

	
	API 11.02
	Tabulador de salarios reales.

	12
	DOCUMENTO API 12
	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo.

	
	API 12.01
	Análisis, cálculo e integración  de los costos horarios de la maquinaria y equipo.

	
	API 12.02
	Relación tabular de la maquinaria y equipo con sus costos horarios activos e inactivos

	13
	DOCUMENTO API 13
	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.

	
	API 13.01
	Análisis para determinar el costo indirecto, identificando: Administración de oficinas de campo, centrales y seguros y fianzas.

	14
	DOCUMENTO API 14-
	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

	
	API 14.01
	Análisis para la determinación del costo de financiamiento. (Asentando indicador económico)

	15
	DOCUMENTO API 15
	Utilidad propuesta por el LICITANTE.

	
	API 15.01
	Análisis para la determinación de la utilidad propuesta por el LICITANTE.

	16
	DOCUMENTO API 16
	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales.

	
	API 16.01
	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales.

	17
	DOCUMENTO API 17-
	Catálogo de conceptos.

	
	API 17.01
	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de Trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida y el total de la proposición.

	18
	DOCUMENTO API 18-
	Programa de ejecución general de los Trabajos.

	
	API 18.01
	Programa de ejecución general de los Trabajos conforme al catálogo de conceptos

	19
	DOCUMENTO API 19
	Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización.

	
	API 19.01
	de la mano de obra

	
	API 19.02
	de la maquinaria y equipo

	
	API 19.03
	de los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos

	
	API 19.04
	de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de Obra encargado de la dirección, administración y ejecución de los Trabajos

	20
	DOCUMENTO API 20 
	Archivo electrónico

	
	API 20.01
	Base de datos de la proposición

	21
	DOCUMENTO API 21
	Anexos de las bases.

	
	Anexo 01.- Especificaciones particulares por concepto

	
	Anexo 02.- Manual Ambiental

	
	Anexo 03.- Obligatoriedad ambiental.

	
	Anexo 04.- Miemboros OCDE.

	
	Anexo 05.- Catálogo de conceptos.

	
	Anexo 06.- Relación de planos. 

	
	Anexo 07.- Modelo de contrato


Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en las bases, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas. 

En lo general: todos los documentos  y anexos serán requisitados y firmados,  deberán contener la información solicitada para cada uno de ellos  y presentados en forma original, el idioma oficial será el español;  las cantidades serán expresadas en el sistema métrico decimal; los precios unitarios y de los insumos se indicarán en moneda nacional (pesos mexicanos), aún cuando el insumo fuera de importación, en cuyo caso se indicará en los documentos, según corresponda, el tipo de cambio utilizado, así como su fuente de información a la fecha de actualización; deberán presentarse impresos de manera legible,  mecanografiado o escrito en tinta indeleble, sin correcciones, raspaduras o enmendaduras.
Los documentos podrán integrarse para su entrega en una carpeta tipo Printaform, Fortec, Major Ecobond o similar con el separador (anexo en las bases) que le corresponda a cada uno, a efecto de facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la mejor conducción de los actos de licitación.

En lo general: no serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por La Administración Portuaria Integral de Progreso S.A. de C.V., que  tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y/o agilizar la conducción de los actos de la licitación, por lo que su inobservancia no será motivo para desechar la propuesta. (Articulo 38 de la LEY).
Licitantes que opten por el envío de ofertas a través de Medios de Comunicación Electrónica, deberán integrar sus archivos en formato Winzip 8.0 separando cada propuesta de la siguiente forma: Documentación distinta a la parte técnica y económica de la proposición: “DDP.ZIP”, Propuesta Técnica: “ PT.zip ” y Propuesta Económica: “ PE.zip ”, integrando cada uno como muestra en la siguiente tabla:

	DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA

DE LA PROPOSICIÓN.

	Número
	Documento
	Descripción:

	I
	
	Domicilio.doc

	II
	
	Articulo 51 y 78.doc

	II
	
	Declaración anual.pdf  o Empresa nueva.doc, según el caso

	IV
	
	Identificación.doc

	V
	
	Facultades.doc

	VI
	
	Integridad.doc

	VII
	
	Altas.pdf

	VIII
	
	Convenio.doc

	
	
	

	
	
	

	DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA:

	Número
	Documento
	Descripción:

	1
	API 01
	

	
	API 01.01
	Pliego de requisitos.doc

	2
	API 02
	

	
	API 02.01
	Manifestaciones.doc

	
	API 02.02
	Anexos Man.doc

	3
	API 03
	

	
	API 03.01
	Planeación.doc

	
	API 03.02
	Procedimiento.doc

	4
	API 04
	

	
	API 04.01
	Currículo.pdf

	
	API 04.02
	Superintendente.pdf

	5
	API 05
	

	
	API 05.01
	Capacidad.doc

	6
	API 06
	

	
	API 06.01
	Razones.xls

	
	API 06.02
	Provisionales.pdf

	
	API 06.03
	Sipred.xls

	
	API 06.04
	Actacapcon.doc

	7
	API 07
	

	
	API 07.01
	Maquinaria Equipo.xls

Ficha técnica.doc

	
	API 071.02
	Arrendamiento.doc

	8
	API 08
	

	
	API 08.01
	Especificaciones.doc

	
	
	

	DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA:

	9
	API 09
	

	
	API 09.01
	PreciosEcon.xls

	
	API 09.02
	Adicionales.xls

	10
	API 10
	

	
	API 10.01
	Insumos.xls

	
	API 10.02
	Mano Obra.xls

	
	API 10.03
	Maquinaria.xls

	11
	API 11
	

	
	API 11.01
	FSR.xls

	
	API 11.02
	TabuladorSalarios.xls

	12
	API 12
	

	
	API 12.01
	CostoHorario.xls

	
	API 12.02
	Tabular CH.xls

	13
	API 13
	

	
	API 13.01
	AnalisisIndirecto.xls

	14
	API 14
	

	
	API 14.01
	Financiamiento.xls

	15
	API 15
	

	
	API 15.01
	Utilidad.xls

	16
	API 16
	

	
	API 16.01
	Basicos.xls

	17
	API 17
	

	
	API 17.01
	Catalogo.xls

	18
	API 18
	

	
	API 18.01
	Programa.xls

	19
	API 19
	

	
	API 19.01
	ProgramaMO.xls

	
	API 19.02
	ProgramaMQ.xls

	
	API 19.03
	ProgramaIN.xls

	
	API 19.04
	ProgramaPT.xls

	20
	API 20
	

	
	API 20.01
	BaseDatos.zip

	21
	API 21
	AnexosBases.doc

AnexosBase.zip
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	GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
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	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONCURSOS


BASES 
Í N D I C E 

I.
PLIEGO DE REQUISITOS


I.1 DISPOSICIONES PARA LICITANTES POR MEDIOS REMOTOS.

II.
CARÁTULAS Y FORMATOS

III.
MODELO DE CONTRATO


IV.
ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS

V.
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
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	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONCURSOS


DOCUMENTO API 01
I. PLIEGO DE REQUISITOS

LICITACIÓN No.: 09172002-006-09
RUBRO:
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE, MUELLES Y DRAGADO DE LA CALETA EN EL PUERTO DE YUKALPETÉN
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PLIEGO DE REQUISITOS

LICITACIÓN No. 09172002-006-09
RUBRO:
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE, MUELLES Y DRAGADO DE LA CALETA EN EL PUERTO DE YUKALPETÉN
I N D I C E

A.
INFORMACIÓN GENERAL.

1.
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.

2.
ANTICIPOS.

3.
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

4.
JUNTA DE ACLARACIONES.

5.
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, COMUNICACIÓN DE FALLO, GARANTÍAS Y FIRMA DEL CONTRATO

5.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

5.2 ACTO DE FALLO

5.3 ENTREGA DE GARANTÍAS

5.4 FIRMA DEL CONTRATO

6.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

7.
SUBCONTRATACIÓN, ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR.

8.
RESPONSABILIDADES DEL LICITANTE.

B.    DOCUMENTOS DEL CONCURSO.
9.
DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA PROPOSICIÓN:

9.1   CONDICIONES PARA PRESENTAR LA PROPOSICIÓN.

9.2   RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA PROPOSICIÓN.


DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA.


DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA.


DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

C.    PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

10.
IDIOMA, UNIDADES, MEDIDA Y MONEDA DE LA PROPOSICIÓN

11.
FORMULACIÓN DE LA PROPOSICIÓN

12.
CONDICIONES DEL CONCURSO
13.
FORMATO Y FIRMA DE LAS PROPOSICIONES

14
SELLADO Y ROTULACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

D.    PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

15.   PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
16. CONSTANCIA DE PRESENTACION DE LA “DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN”
17.     CONSTANCIA DE PRESENTACION  DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA PROPOSICIÓN
E.
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

18.
PROCESO DE EVALUACIÓN

19.
REVISIÓN DETALLADA

20.
CONCURSO DESIERTO
F.
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

21.
CRITERIO PARA LA ADJUDICACIÓN

22.
COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL CONCURSO
23.
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

24.
FIRMA DEL CONTRATO

25.
GARANTÍAS 

26.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.
27.
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
28.
INCONFORMIDADES

29.
ORIENTACIÓN Y ACLARACIONES

30.
INFORMACIÓN ADICIONAL

	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

	GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA

	SUBGERENCIA DE INGENIERIA

	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONCURSOS


PLIEGO DE REQUISITOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO 09172002-006-09
RUBRO:     “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE, MUELLES Y DRAGADO DE LA CALETA EN EL PUERTO DE YUKALPETÉN”.

Para los fines del presente PLIEGO DE REQUISITOS, en lo sucesivo se denominará LEY, a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas (vigente), REGLAMENTO al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ENTIDAD o API, a la ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.; LICITANTE, a la empresa que haya manifestado que cuenta con facultades para comprometerse y desee participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones.; CONTRATISTA DE SUPERVISIÓN al LICITANTE que resulte favorecido con la adjudicación del contrato y RESIDENTE DE OBRA, a quien designe el Director General de la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
A.- INFORMACIÓN GENERAL

Se les informa a los LICITANTES que derivado de la operación del puerto, el acceso de todo personal y vehículo a las instalaciones requiere un protocolo de identificación (deberán exhibir una identificación oficial con fotografía), por lo que se les invita a presentarse a cada uno de los eventos programados con al menos 45 minutos de anticipación. (Para el acceso  con vehículo a las instalaciones se requiere licencia del conductor y del seguro automotriz de la unidad, ambos vigentes). 
1.
Asignación presupuestal.

	Origen de los fondos:
	Recursos del Gobierno Federal 

	Asignación inicial:
	Total de la obra.

	Mediante oficio:
	Sujeto a aprobación presupuestal.


La asignación autorizada no incluye el impuesto al valor agregado.

2. Anticipos.

Se otorgará un anticipo del 10% (diez por ciento) para el inicio de los trabajos y un anticipo del 20% (veinte por ciento) para la compra de materiales, del monto contratado.
3.
Visita al sitio de los Trabajos.

Fecha para realizar la visita al sitio del Trabajo:
	No. DE CONCURSO Y RUBRO
	UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

	FECHA DE VISITA, HORA Y LUGAR DE REUNIÓN CON LOS LICITANTES

	09172002-006-09
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE, MUELLES Y DRAGADO DE LA CALETA EN EL PUERTO DE YUKALPETÉN
	PUERTO DE YUKALPETEN
	El día 17 de Septiembre de 2009 a las 09:30 horas se reunirán en la sala de juntas de Ingeniería, ubicada en el Viaducto al muelle fiscal, Km 2, Edificio s/n en el puerto de Progreso, Yucatán., C.P. 97320, para salir hacia el lugar de los trabajos.

Tel.: 01-(969)-93-4-32-50. Ext. 605, 607


La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados y tendrá como objeto que los Licitantes conozcan las condiciones generales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Los Licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. (Documento API 02.01 “Manifestaciones por escrito”).
La ENTIDAD mostrará a los LICITANTES por una sola y única vez el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos en la fecha y lugar indicado.

Al sitio de realización de los trabajos, podrán asistir los interesados y sus auxiliares, así como aquellos que autorice API. 

4.
Junta de Aclaraciones.

La ENTIDAD atenderá a los LICITANTES a fin de resolver las dudas que hubiera respecto del contenido de la CONVOCATORIA, las derivadas de la visita de obra y otras que surgieran, para lo cual deberán presentarse estas dudas por escrito, a más tardar durante la junta de aclaraciones.

La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para los Licitantes, mismos que podrán plantear personalmente, por escrito o a través de los medios electrónicos previstos en la convocatoria, sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la invitación, la convocatoria, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán atendidas por la Entidad. 

Se levantará un acta de “Junta de aclaraciones” que contendrá: la firma de los asistentes interesados y de los servidores públicos que intervengan; las preguntas formuladas por los Licitantes, así como las respuestas de la Entidad; Se entregará copia a los interesados presentes y se pondrán a disposición de los ausentes, en las oficinas del API.
	Fecha:
	17 de Septiembre de 2009

	Hora:
	11:00 horas.

	Lugar:
	En la sala de juntas de Ingeniería, sita en: Viaducto al muelle fiscal, Km 2, Edificio s/n en el puerto de Progreso, Yucatán., C.P. 97320.


Las preguntas hechas y presentadas por escrito, serán contestadas también por escrito por la ENTIDAD en esta misma fecha o dentro del plazo establecido en el Artículo 35 de la LEY.

A efecto de agilizar la conducción de éste acto, se recomienda a los LICITANTES que en caso de que surjan dudas referentes al  presente concurso, presenten por escrito sus preguntas de carácter técnico o administrativo con antelación al acto de junta de aclaraciones por medio de fax: (01 969) 9 34-32-76 extensión 620, a los correos electrónicos: (jdproyectos@puertosyucatan.com, sgingenieria@puertosyucatan.com) o presentarlas en la Subgerencia de Ingeniería. Lo anterior NO limita a los Licitantes a presentar sus preguntas en la junta de aclaraciones el día señalado en las bases, ni en los términos que establece la LEY (ART. 35) y el REGLAMENTO (ART. 22 último párrafo)
5.
Presentación y apertura de proposiciones, comunicación de fallo, garantías y firma del contrato.

Los actos de presentación y apertura de proposiciones descritos en el inciso D del PLIEGO DE REQUISITOS, se llevarán a cabo en una etapa: Presentación y apertura de proposiciones, señalando como lugar de los eventos la sala de juntas de Ingeniería, sita en: Viaducto al muelle fiscal, Km 2, Edificio s/n en el puerto de Progreso, Yucatán., C.P. 97320. 
	5.1 Presentación y apertura de proposiciones

	Fecha :
	23 de Septiembre de 2009

	Hora:
	16:00 horas.

	Lugar:
	En la sala de juntas de Ingeniería, sita en: Viaducto al muelle fiscal, Km 2, Edificio s/n en el puerto de Progreso, Yucatán., C.P. 97320


	5.2 Comunicación de fallo

	Fecha :
	28 de Septiembre de 2009

	Hora:
	16:00 horas.

	Lugar:
	En la sala de juntas de Ingeniería, sita en: Viaducto al muelle fiscal, Km 2, Edificio s/n en el puerto de Progreso, Yucatán., C.P. 97320


	5.3 Entrega de garantías

	Fecha :
	05 de Octubre de 2009, 11:00 hrs.

	Lugar:
	Oficinas de la Subgerencia de Ingeniería, sita en: Viaducto al muelle fiscal, Km 2, Edificio s/n en el puerto de Progreso, Yucatán., C.P. 97320


	5.4 Firma del contrato

	Fecha :
	06 de Octubre de 2009, 11:00 hrs.

	Lugar:
	Oficinas de la Subgerencia de Ingeniería, sita en: Viaducto al muelle fiscal, Km 2, Edificio s/n en el puerto de Progreso, Yucatán., C.P. 97320


6.
Plazo de ejecución de los Trabajos.

	Fecha estimada de Inicio: 

07 de Octubre de 2009
	Plazo máximo: 86 días naturales

	Fecha estimada de Terminación: 

31 de Diciembre de 2009
	


La fecha de terminación podrá ser anterior al plazo indicado, dependiendo de la capacidad técnica y económica del LICITANTE a quien se adjudique el contrato y/o que la empresa encargada en la ejecución de la obra termine sus trabajos con anticipación.
Se desechará la propuesta que proponga un plazo de ejecución mayor al señalado como máximo por la Entidad.

7.
Subcontratación, elegibilidad y requisitos para participar.

Para la ejecución de los trabajos motivo del presente procedimiento, NO SE PERMITIRÁ LA SUBCONTRATACIÓN DE NINGUNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS.

Para participar en este procedimiento el LICITANTE debe mostrar evidencia de cumplir con todos los REQUISITOS establecidos en este documento. Para ello, al presentar su proposición los interesados deberán entregar todos los documentos solicitados en el punto B, firmados en cada uno por el representante legal de la empresa.

De conformidad con el Artículo 38 de la Ley, las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por si mismo o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. 
Cuando el área convocante tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes, o aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha comunicación se realizará según lo indicado por el Reglamento de la Ley, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición.
El área para recibir inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del proceso de adjudicación, es tanto a través de los Medios Remotos de Comunicación Electrónica de la Secretaria de la Función Pública como a través del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.

De conformidad con el artículo 31 en sus párrafos XIV, VII y XXVI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a los LICITANTES se les hacen los señalamientos siguientes:
· No podrán participar las personas físicas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 51 y 78 de la Ley.
· Será causa de desechamiento la comprobación de que algún LICITANTE ha acordado con otro elevar el costo de los Trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES.
· El LICITANTE ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del Artículo 78 de esta Ley.
8.- Responsabilidades del LICITANTE.

En caso de que el LICITANTE no hiciera las debidas consideraciones técnicas y financieras en su PROPOSICIÓN y el hecho de adjudicársele el contrato correspondiente, no lo eximirá del estricto cumplimiento de todas las condiciones establecidas en las BASES CON TODOS SUS ANEXOS y el PLIEGO DE REQUISITOS. Sin excepción alguna.

B.- DOCUMENTOS
9.
Documentos que deben integrar la proposición.

9.1
Condiciones para presentar la proposición.

La proposición completa que el LICITANTE deberá entregar en el acto de apertura, se hará en UN SOBRE CERRADO, el cual contendrá los documentos de la propuesta. De conformidad con el Articulo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.
Medio remoto:

El postor deberá enviar su propuesta a través de los Medios Remotos de Comunicación Electrónica que para esta Licitación Electrónica establece la Secretaría de la Función Publica, a través de la Unidad de Servicios Electrónicos Gubernamentales COMPRANET, llevándose a cabo la descarga y la compra de las propuestas a través del mismo medio y bajo las normas y reglas que parta tal efecto establecen los órganos antes citados
El área para recibir inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del proceso de adjudicación, es tanto a través de los Medios Remotos de Comunicación Electrónica de la Secretaria de la Función Pública como a través del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.

Todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE contendrán, al principio de cada uno, como datos generales: su razón social, dirección, número y nombre del concurso, número y nombre del documento de que se trate y fecha de elaboración. Deberán presentarse en ORIGINAL y en forma manuscrita, en máquina, o en computadora, siempre con tinta indeleble, procurando sobre todo en el caso de utilizar computadora, que la impresión sea lo suficientemente obscura a fin de poder obtener copias fotostáticas totalmente legibles.
El área para recibir inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del proceso de adjudicación, es tanto a través de los Medios Remotos de Comunicación Electrónica de la Secretaria de la Función Pública como a través del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.

9.2
Relación de documentos que deben integrar la proposición.

A continuación se relacionan los documentos que deberán integrar la PROPOSICIÓN, el LICITANTE podrá optar por utilizar los formatos anexos o presentarlos en computadora, sujetándose invariablemente a la forma de presentación del formato anexo y deberá contener toda la información solicitada e INCLUIR ÉSTE AL FINAL DE CADA DOCUMENTO DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONOCIMIENTO.

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PARTE TÉCNICA Y

 ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN

De acuerdo con el Artículo 24 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Licitantes deberán acompañar a su propuesta los siguientes documentos debidamente firmados por el representante legal:
I.
Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Word, nombrándolo “ Domicilio.doc”.
II.
Escrito mediante el cual declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 31, fracción XV, de la propia Ley. de la Ley; (Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, las personas que previamente hayan realizado un proyecto y pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución del mismo, estarán impedidas de participar en los términos de la propia fracción, cuando dentro de los alcances del proyecto elaborado, hayan preparado especificaciones de los trabajos, presupuesto de los trabajos, selección o aprobación de materiales, equipos y procesos  Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Word, nombrándolo   “Articulo 51 y 78.doc”.

III
Para acreditar el capital contable requerido por la Entidad de: $8’000,000.00 (Son: ocho millones de pesos 00/100 MN), deberán presentar:

A)
Personas morales: copia simple legible de la declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal 2007 (Con este documento se acredita el capital contable requerido). Personas Físicas: copia legible de la declaración fiscal correspondiente al ejercicio fiscal 2007 (Con este documento se acredita el capital contable requerido. Las empresas de reciente creación, podrán acreditar el capital contable requerido mediante la entrega de un balance general auditado. (Las personas que hayan presentado su declaración anual del ejercicio 2008 podrán optar por presentarla en sustitución de la solicitada del ejercicio 2007.)  Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Acrobat Reader 5.0, nombrándolo “Declaración anual.pdf”.  

 Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar carta en archivo de Microsoft Word, bajo protesta de decir verdad de que son empresa de reciente creación, nombrándolo “Empresa nueva.doc”
IV
Copia simple legible por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición (representante legal). ; Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Word, nombrándolo “identificación.doc”.
V
Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

a.
De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b. Del representante: Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Word, nombrándolo “Facultades.doc”.
VI
Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Word, nombrándolo “integridad.doc”
VII
En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la Entidad convocante, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición. Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Acrobat Reader 5.0, nombrándolo  “Altas.pdf
VIII.-
Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola proposición, deberán celebrar entre si un convenio privado (Cumplir con lo señalado en el Art. 28 del Reglamento), que contendrá como mínimo lo siguiente:

a).-
Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación.

b).-
Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación.

c).-
Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir, especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones.

d).-
Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones.

e).-
Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición.

f).-
Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

g).- Deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados (I al VII). 

h).- En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. 

i).- Copia del convenio a que hace referencia esta fracción. 

j).- Para cumplir con el capital mínimo requerido por la convocante, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Word, nombrándolo “Convenio.doc
X.-  
Carta poder simple e identificación oficial que acredite a la persona que asista a entregar las propuestas.

XI.-
Escrito mediante el cual el licitante señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su propuesta, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En caso de que la información entregada en su oferta no la considere confidencial, deberá señalarlo en este escrito. 

Previo a la firma del contrato, “EL LICITANTE” ganador deberá presentar para su cotejo original o copia certificada de los documentos señalados en las fracciones III, IV y VII anteriores y los siguientes: (API devolverá al interesado los documentos originales o certificados, conservándolos en copias simples):

a) Personas físicas:

1. Acta de nacimiento o carta de naturalización.

2. Cédula de identificación fiscal.

3. En su caso, convenio privado de las empresas agrupadas.

b) Personas morales:

1. Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público de Comercio.

2. Cédula de identificación fiscal.

3. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración o para suscribir contratos.

4. Identificación oficial de los representantes legales.

5. En su caso, convenio privado de las empresas agrupadas.

Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.

c)     Conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., vía transferencia electrónica, deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institución financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

1.- DOCUMENTO API 01.-  “PLIEGO DE REQUISITOS”

API 01.01
Pliego de requisitos.

El presente documento deberá presentarse debidamente firmado (en todas sus hojas) de conocimiento y aceptación por el LICITANTE.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar carta en archivo de Microsoft Word, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste haber tomado en cuenta lo expuesto en el pliego de requisitos, nombrándolo “Pliego de requisitos.doc”
2.- DOCUMENTO API 02.-   “MANIFESTACIONES POR ESCRITO”

API 02.01
Manifestaciones por escrito, según formatos anexos.

Manifestaciones en hoja membretada del LICITANTE con todos los datos de la licitación, donde manifieste lo indicado en los formatos anexos (API 02.02).

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar carta en archivo de Microsoft Word, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste haber tomado en cuenta lo expuesto en el pliego de requisitos, nombrándolo “Manifestaciones.doc”
API 02.02
Anexos de las manifestaciones.

Formatos que deberá presentar el LICITANTE en papel membretado de la empresa, en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que:

a) Manifestación de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta:

a.1).- Las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las Bases de Licitación.

a.2).- El sitio donde se llevarán a cabo los trabajos y sus condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

a.3).-  Haber asistido o no a la junta de aclaraciones

b) Conoce los proyectos de ingeniería; las normas de calidad de los materiales; las Normas de Construcción e Instalaciones de la S.C.T.; las especificaciones particulares y generales de construcción que la ENTIDAD les hubiere proporcionado; las Leyes y normas en materia de Impacto Ambiental; las Leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.
c) Que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la ENTIDAD, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.
d) Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, manifestar que: los precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.
e)    Manifestación en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en las bases de la licitación, en cuyo caso se deberán anexar los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica y económica de los subcontratistas (currículo de la empresa y de los técnicos, anexando copias de contratos celebrados, actas de entrega recepción, estimaciones, etc. y copia de las declaración anual del ISR de los ejercicios 2006 y 2007).

f)
Manifestación de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la convocante, así como el programa de suministro correspondiente

g)
Conoce y se compromete a aplicar de manera extensiva a esta obra, el “MANUAL DE IMPACTO AMBIENTAL” diseñado por la ENTIDAD, para la observancia de los términos y condicionantes de la Autorización para las “Obras de Ampliación y mantenimiento de la Terminal Portuaria de Progreso, Yucatán”, el cual se entrega en anexo a las presentes bases de licitación, al igual que el formato de obligatoriedad ambiental, para que se impriman, requisiten y firmen de conocimiento, devolviéndose en éste documento; también se entrega en el mismo archivo la NORMATIVIDAD en esta materia, esta última a manera de información complementaria para conocimiento. 

h)
Declaración de haber leído y que conoce el contenido del modelo de contrato y manifestar su conformidad de ajustarse a sus términos. (Anexo 8 del documento API 21)

i)
Estar afiliado o NO a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (se anexa modelo de carta). En caso de ser afiliado, estar de acuerdo con el convenio de colaboración celebrado entre la ENTIDAD y la CMIC, para que a los afiliados se les retenga el 0.2% de las estimaciones de los trabajos ejecutados que se formulen, a fin de que la ENTIDAD lo entere al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, para los programas de capacitación a los trabajadores

j)
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que el contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la Entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista

k).- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que no participan las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos de los Artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en conformidad con el  Art. 31 Sección XXIV de la Ley
l).- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad del porcentaje de personas con discapacidad que la empresa tenga en su planta laboral, cuya alta en el IMSS se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la presente licitación (deberá señalar el porcentaje en número y letra).

Las siguientes manifestaciones (m, n y o), están relacionados al punto “21.- CRITERIO PARA LA ADJUDICACIÓN”, de las bases de licitación.

m).- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que atendiendo al punto II del mecanismo de adjudicación relativo al “Criterio relativo a la calidad”, mencionar:

1) El número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a la que se convoca (obras de protección portuaria: rompeolas, muros, espigones, muelles, etc) es de (cantidad en los últimos cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria).

2) Que el monto acreditado de obras similares a la que se licita es de: (Importe en número y letra y en moneda nacional).

3) Que el número de obras similares en complejidad o magnitud a la que se licita es: (mencionar en número y letra).

La información de los puntos 1, 2 y 3 deberá coincidir con el documento API 05.01

4) La experiencia laboral del personal de los trabajos convocados es de: (Mencionar tiempo de experiencia en años) (Congruente con  los documentos API 04.01 Y API 04.02). 

5) Los antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero. 

6) La certificación con la que cuenten (calidad, seguridad, medio ambiente y responsabilidad social) conforme a la Ley Federal de Metrología y Normalización. (NO APLICA)

n).- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que atendiendo al punto IV del mecanismo de adjudicación relativo al “Criterio relativo a la oportunidad”, mencionar:

· Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria, para lo cual se dividirá el monto de las penas convencionales aplicadas entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el ejercicio entre su sumatoria total. 
· Que los contratos de obra pública celebrados en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria, no hayan sido objeto de rescisión administrativa o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero.
· Que se haya terminado la ejecución de los trabajos contratados dentro del programa convenido.

o).- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que atendiendo al punto 5 del mecanismo de adjudicación relativo al “Criterio relativo al Contenido Nacional”, mencionar el porcentaje de contenido nacional respecto a materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, y que se han considerado los acuerdos:

· Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la aplicación del requisito de contenido nacional en los procedimientos de contratación de obras públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de julio de 2003 y 

· Acuerdo por el que se dan a conocer los casos de excepción sobre el contenido nacional a requerir en los procedimientos de contratación de obras públicas para proyecto llave en mano o integrados mayores, convocados bajo la cobertura de los capítulos de compras del sector público contenidos en los tratados de libre comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de septiembre de 2003.

p).- Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá entregar una manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios. 

q).- El LICITANTE al formular su proposición acepta que conoce el alcance de las aclaraciones y/o modificaciones realizadas por la ENTIDAD en la visita al sitio de los trabajos, a través de la (s) junta (s) de aclaraciones y en la(s) circular(es) aclaratoria(s) emitidas, y se compromete a realizar la obra  de conformidad con lo indicado en las bases de esta licitación, sin que esto implique un costo adicional para la ENTIDAD.

Los acuerdos tomados en la visita al sitio de los trabajos a través de la (s) junta (s) de aclaraciones y en la(s ) circular(es) aclaratoria(s) formarán parte integrante  de las presentes bases, por lo que deberán ser considerados e incluidas por el LICITANTE en su proposición; el no hacerlo será motivo para desechar su propuesta.

Se deberán anexar copia de: acta(s) de junta(s) de aclaraciones y de  la(s) circular(es) aclaratoria(s), debidamente firmadas (con sus anexos) de conocimiento por el LICITANTE.

En caso de haber asistido a la visita de obra, deberá anexar copia de la constancia de asistencia. 

r).- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que atendiendo al punto I.2.1.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal 2008, para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, presentará a la firma del contrato el documento actualizado expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, El licitante que vaya a celebrar el contrato, deberá solicitar con anticipación al SAT la opinión sobre el cumplimento de obligaciones conforme a lo siguiente:

Solicitud de opinión (Art. 32-D, CFF)

Contratación con la Federación y entidades federativas

El nuevo procedimiento se realizará a través del portal del SAT (http://www.sat.gob.mx) conforme a lo siguiente:
Presentar solicitud en la opción Mi portal (http://www.sat.gob.mx ó http://www.sat.gob.mx/nuevo.html ) (debe contar con su CIEC); ver paso a paso para llenar la solicitud.
En la solicitud debe incluir los siguientes requisitos:

· Nombre y dirección de la dependencia en la cual se licita o en la cual solicita estímulos o subsidios 

· Nombre y RFC del representante legal, en su caso 

· Monto total del contrato 

· Tipo del contrato (adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública) 

· Número de licitación o concurso

Es responsabilidad del contribuyente verificar en Mi portal la respuesta (o solicitud de información adicional que requiera la autoridad) a partir de la fecha sugerida que se le informa en el acuse de la solicitud de servicio.
El contribuyente, con el acto de registrar su solicitud, manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo con los requisitos señalados en las reglas I.2.1.16 ó II.2.1.7, según sea el caso.
La opinión emitida por la autoridad fiscal es para fines exclusivos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y monto de créditos o impuestos declarados o pagados

Paso a paso para llenar la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales

1. Una vez dentro de Mi portal,  en la pantalla que se muestra, en el cuadro Menú seleccione las siguientes opciones:

· Servicios por Internet 

· Servicio o Solicitud 

· Solicitud

2. En la pantalla de captura que se despliega seleccione o capture lo siguiente:

Campos

· Trámite.- Seleccione la opción 32D Sol Opinión 

· Dirigido a.- Capture “Administración Local de Servicios al Contribuyente de (la que corresponda a su domicilio fiscal)”. 

· *Asunto.- Capture “Solicitud de opinión 32D” . 

· Descripción.- Capturar 

· En caso de Proveedores de bienes, arrendadores, prestadores de servicio u obra, lo siguiente:

“Solicito opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales para el trámite de licitación ante: 

a) Dependencia: nombre y dirección
b) Nombre y RFC del representante legal del contribuyente (en caso de proceder)
c) Monto del contrato (el importe debe ser mayor a $300,000.00 M.N. sin incluir IVA)
d) Tipo de contrato,
e) Número de licitación o concurso”.

3. Seleccione la opción Enviar, para registrar la solicitud de opinión.

4. El sistema despliega el acuse de recepción de la solicitud del servicio, imprímalo.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar carta en archivo de Microsoft Word, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste haber tomado en cuenta lo expuesto en el pliego de requisitos, nombrándolo “Anexos Man.doc
3.- DOCUMENTO API 03.- “DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS”

API 03.01
Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.

Deberá de presentarse en papel membreteado, explicando de manera general la planeación integral para ejecutar la obra, la que deberá de ser congruente con los procedimientos constructivos a detalle de cada uno de los conceptos.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar carta en archivo de Microsoft Word, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste haber tomado en cuenta lo expuesto en el pliego de requisitos, nombrándolo “Planeacion.doc
API 03.02
Procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.

El LICITANTE presentará en hojas membreteadas de la empresa, la descripción detallada de cada uno de los conceptos de trabajo, los sistemas que propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecución de los trabajos, los procedimientos que utilizará para la prevención de las probables desviaciones físicas, técnicas y económicas que pudieran surgir durante el proceso de ejecución de los trabajos.

Deberán desarrollar un procedimiento a detalle, describiendo ampliamente paso a paso las actividades a realizar.

Este procedimiento, deberá apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo catálogo de conceptos pudiendo ser dividido en partidas y subpartidas y ser congruente con los programas solicitados en estas bases, a saber: programa calendarizado de ejecución general de los trabajos; programas cuantificados y calendarizados de mano de obra, de maquinaria y equipo de construcción, de materiales y equipo de instalación permanente, de utilización de personal profesional técnico, administrativo y de servicios. Además, se describirá en forma amplia y detallada el procedimiento de ejecución de los trabajos siguiendo un proceso ordenado con prioridades lógicas y secuenciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboración, el LICITANTE deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

· Planos del Proyecto y catálogo de conceptos.

· Especificaciones particulares y complementarias

· Normas para la construcción e instalaciones de la SCT.

· Maquinaria y equipo.

· Insumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecución de la obra.

Con el propósito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento, se describirán los procedimientos a emplear para la disposición de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes y carga de combustibles.

Los puntos anteriores son enunciativos y no limitativos, por lo que el licitante deberá extenderse en el desarrollo de este documento.

La planeación integral y el  procedimiento constructivo de ejecución general de los trabajos,  serán redactados por el propio LICITANTE en forma clara y no deberá utilizar el mismo texto de los alcances de trabajo de las Especificaciones particulares de la obra objeto de las presentes bases. 

La planeación integral y el  procedimiento constructivo de ejecución general de los trabajos, conjuntamente con  todos los documentos que integran la proposición, será considerado para calificar la solvencia técnica y para el análisis comparativo de las proposiciones, será motivo para desechar la propuesta el presentar una planeación integral  o  procedimiento constructivo de ejecución general de los trabajos no adecuado para realizar y ejecutar los mismos.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Word, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste la descripción de la planeación integral de los trabajos de conformidad a los puntos anteriores, nombrándolo “Procedimiento.doc”
4.- DOCUMENTO API 04.- “CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS”

API 04.01
Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de la obra.
El LICITANTE Deberá anexar currículo del personal profesional técnico, encargados directamente de la ejecución de la obra, con experiencia en trabajos similares al objeto de la presente licitación.
Dichos curriculum deberán estar firmados por los emisores del mismo, así como anexar copia de la cédula profesional del personal  y una copia de identificación oficial, (credencial de elector o pasaporte).

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Acrobat Reader 5.0, nombrándolo “Currículo.pdf”
API 04.02
Nombramiento del Superintendente de construcción. (Art. 82 y 87 del Reglamento de la Ley).

Manifestación escrita en la que se nombre al Superintendente de construcción, el cual deberá ser profesionista  a nivel licenciatura, avalado con cédula profesional, así como que éste posee amplias facultades para tomar decisiones a nombre de la empresa del licitante, con suficiente experiencia en obras de protección portuaria: rompeolas, muros, espigones, muelles, etc , además,  deberá de manifestar que conoce, ampliamente el proyecto así como sus  especificaciones generales y particulares de construcción y las normas de ejecución de la Secretaría de Comunicaciones y transportes (SCT)

Anexo a esta manifestación deberá incluirse copia legible de la cédula profesional del Superintendente propuesto. Dicho representante deberá ser  INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Acrobat Reader 5.0, nombrándolo “Superintendente.pdf
5.- DOCUMENTO API 05.- “DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES.”

API 05.01
Relación de trabajos realizados con documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares.

Deberá presentar en papel membreteado de la empresa, totalmente elaborado por el LICITANTE, relación de los contratos que la empresa tenga en vigor y los de obras de protección portuaria: rompeolas, muros, espigones, muelles, etc, que hayan realizado o que tengan celebrados tanto con la administración pública como privada, indicando en forma tabular, nombre, dirección, numero telefónico de la contratante, numero y nombre del contrato, importe, fecha de inicio y término, porcentajes de avance y faltante por ejecutar a la fecha.
Anexando la documentación complementaria que demuestre fehacientemente la experiencia y la capacidad de la empresa en trabajos similares, naturaleza y monto a los que son motivo de la presente licitación y constancia de su cumplimiento tales como, copias de contratos, convenios y actas de entrega recepción.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar carta en archivo de Microsoft Word, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste haber tomado en cuenta lo expuesto en el pliego de requisitos, nombrándolo “Capacidad.doc”
6.- DOCUMENTO API 06.- “DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA”

API 06.01
Comparativo de razones financieras básicas de los años 2006 y 2007.

El LICITANTE deberá entregar un Comparativo de razones financieras básicas de los años 2006 y 2007: personas físicas y personas morales. 

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Excel, nombrándolo   “Razones.xls”.
API 06.02
Los dos últimos pagos provisionales ISR

El LICITANTE deberá entregar copia simple legible de sus dos últimos pagos provisionales ISR correspondientes a los meses de: Junio y Julio 2009. 

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Acrobat Reader 5.0, nombrándolo “Provisionales.pdf ” .

API 06.03
Estados financieros auditados de los 2 años anteriores (2006 y 2007: personas físicas y personas morales)  (Se requiere únicamente el Balance General y Estado de Resultados).
El LICITANTE deberá entregar copia simple legible de sus Estados financieros auditados de los 2 años anteriores (2006 y 2007). Se requiere únicamente el Balance General y Estado de Resultados) impresos mediante el “Sistema de Presentación de Dictamen (SIPRED)”, así como la opinión financiera del auditor; (Los documentos presentados deberán mostrar el número de registro ante la AGAFF del C.P. facultado, en cada hoja que componga esta información, y firmas autógrafas, mismas que quedarán en poder del API). (en caso de que la empresa se vea eximida por la ley, deberá manifestarlo por escrito en hoja membretada), Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Excel, que manifieste lo antes mencionado, nombrándolo “sipred.xls ”. 

API 06.04
Actas que acrediten los conceptos que integran el rubro de capital contable.
Los conceptos que integren el rubro de capital contable deberán ser debidamente soportados con las actas que acrediten todos aquellos conceptos ahí incluidos, especialmente aportación para futuros aumentos y superávits,  exceptuando el resultado del ejercicio y resultados de ejercicios anteriores, Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, integrarán toda la información relativa a las actas referidas de la siguiente forma: Número de acta, Fecha de elaboración, Nombre y número del notario, Lugar de expedición, Conceptos que integran el rubro de capital contable extrayéndolo de las actas mismas, Datos del registro de las actas ante el Registro Único de la Propiedad y del Comercio lo antes indicado se integrará en archivo de Microsoft Word, nombrándolo   “Actacapcon.doc”.
Las empresas de reciente creación, en cuanto a los documentos referidos, deberán considerar presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta.

7).- DOCUMENTO API 07.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

API 07.01
“Relación de maquinaria y/o equipo para la ejecución de la obra”

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora. Se presentará en hojas membretadas de la empresa, conteniendo cuando menos los siguientes elementos:

A) Formato (anexo en las carátulas y formatos) debidamente firmado y llenado con el equipo necesario y adecuado, solo el que se utilizara para la realización de los trabajos materia de esta licitación; describiendo a detalle características de maquinaria y equipo, indicando si son propias o rentadas, su localización y disponibilidad. Este formato puede ser sustituido por alguno realizado en computadora con todos los datos solicitados; Sin embargo se deberá integrar este documento proporcionado por API, debidamente firmado, esta relación debe coincidir con todos los documentos de la propuesta donde se haga mención a la maquinaria y equipo, Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar en archivo de Microsoft Excel, que manifieste lo antes mencionado, nombrándolo “ Maquinaria Equipo.xls ”.
B) De los equipos que intervendrán directamente en la ejecución de los trabajos, se deberán presentar copias de las fichas técnicas de cada uno de ellos, incluyendo documentos comprobatorios del fabricante respecto a rendimientos de equipo nuevo, conforme a lo solicitado en el Art. 36, Apartado A, Fracc. Segunda, Inciso C del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Si las fichas técnicas de los equipos a utilizar vienen en idioma diferente al español, se deberá hacer una traducción al español de estas. Si el equipo y maquinaria es de su propiedad, deberá presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de tales circunstancias y que no lo tiene comprometido en la ejecución de otras obras; en el caso de equipo rentado se anexará además un “Contrato de promesa de renta del equipo” (Documento API 07.02), celebrado entre el LICITANTE y el propietario del equipo, y escrito en el que anoten los datos generales de la sociedad. La ENTIDAD se reserva el derecho de verificar el estado físico y las condiciones legales de los equipos propuestos por los LICITANTES, deberán integrar un reporte fotográfico de la maquinaria, anexando una foto por hoja anotando los siguientes datos:

· Modelo de la maquinaria.

· Dirección exacta de su ubicación actual (bodega, almacén, puerto, posición de atraque, en su caso dique o astillero, código postal, ciudad, estado y país).

· Nombre de la Persona contacto, puesto que ocupa, dirección, que pueda dar referencia del equipo en su ubicación actual.

· Teléfono del contacto referido con claves lada nacionales o internacionales.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Word, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste los números de las facturas, nombre de la empresa que factura, fecha de la factura, descripción de los conceptos que relaciona la factura e importe de la misma, en este mismo archivo deberá incluir el reporte fotográfico de forma digital cumpliendo con lo solicitado en el Inciso B), el archivo se deberá nombrar “Ficha Tecnica.doc”.
Nota: Solo deberán presentar la maquinaria que se utilizara en la obra materia de este concurso.
API 07.02
Carta compromiso de arrendamiento, en su caso.

Debe presentar “Contrato de promesa de renta del equipo” en original  (en los términos de los artículos 2243 al 2247 del Código Civil para el Distrito Federal, adjuntando copia de identificación oficial (credencial para votar o pasaporte reciente)) entre la compañía arrendadora y el Licitante, en donde la empresa arrendadora se comprometa a que rentará el equipo o maquinaria relacionada en dicha carta, debe incluir dirección detallada y teléfonos de la Arrendadora, la cual deberá manifestar el No. de Licitación y Rubro de la obra, Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Word, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste lo antes mencionado nombrándolo “Arrendamiento.doc”.
NOTA: La API se reserva el derecho de hacer las investigaciones y averiguaciones pertinentes; por lo que si la API comprueba falsedad de información, la propuesta será desechada y se notificará al Órgano Interno de Control para los efectos legales que procedan.

8).- DOCUMENTO API 08.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS.

API 08.01
 Especificaciones particulares y complementarias.

El LICITANTE deberá enterarse del contenido de las especificaciones particulares y complementarias, y considerarlas parte integrante de su propuesta por lo que deberán ser incluidas y firmadas de conocimiento.

Este documento norma los conceptos contenidos en el documento denominado CATÁLOGO DE CONCEPTOS, en lo particular y en general a la proposición. Y complementa las especificaciones de los planos o croquis del proyecto.
Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar  archivo de Microsoft Word, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste lo antes mencionado nombrándolo “Especificaciones.doc”.
9).- DOCUMENTO API 09.- ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
API 09.01
 Análisis detallado de los precios unitarios.

Este documento deberá presentarse en papel membreteado de la empresa, elaborado por el LICITANTE. 
Se deberán presentar los análisis de precios detallados de todos y cada uno de los conceptos contenidos en el documento denominado CATÁLOGO DE CONCEPTOS, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como sus correspondientes consumos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos. Pudiendo ser éstos reportes de computadora, considerando que:

El análisis de los precios de los conceptos deberá ser estructurado con costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento de los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y precio final, siendo esté último el que se traslade al documento denominado CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

El costo directo incluirá los cargos por conceptos de percepciones del personal, materiales, maquinaria y equipo, consignados en los documentos correspondientes a, ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, RELACIÓN Y ANÁLISIS DE SALARIOS DE MANO DE OBRA Y RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES respectivamente, con sus correspondientes rendimientos.

El costo indirecto estará representado como un porcentaje del costo directo. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS.

El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS POR FINANCIAMIENTO, UTILIDAD PROPUESTA Y CARGOS ADICIONALES.

El cargo por utilidad será fijado por el LICITANTE mediante un porcentaje de la suma de los costos directo, indirecto y de financiamiento.

Los derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaria de la Función Pública (antes SECODAM), así como el 2% de impuesto sobre nómina estatal, serán considerados dentro de los cargos adicionales siguiendo el formato de cálculo anexo, que como ejemplo, se muestra en las presentes bases.

Los rendimientos que se consignen en los análisis de precios deberán ser congruentes con el PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA y en general con toda la proposición.

Los análisis de precios unitarios no deberán contener lote(s) por unidad de materiales, básicos, personal (mano de obra), herramienta, equipos o rentas. Será motivo de desechamiento de la propuesta hacer intervenir en su análisis ésta unidad de medida (lote), algunos sistemas de ingeniería de costos sólo permiten tres dígitos en la columna de unidad, por lo que “Lot” o “Lte”  será considerado como unidad de medida “Lote” y se desechará la propuesta.
Si el LICITANTE elige la estructuración de costos básicos, éstos deberán presentarse totalmente desglosados, además de incluir una relación de los mismos en el Documento API 16.01

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “PreciosEcon.xls”.
API 09.02
 Análisis, cálculo e integración de los cargos adicionales.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales, impuestos o derechos derivados de la ejecución de la obra, que no forman parte de los costos directos, indirectos, por financiamiento o utilidad.

Únicamente se consideran los derivados de ordenamientos legales aplicables o disposiciones administrativas emitidas por autoridades competentes, como impuestos federales y locales y gastos de inspección y supervisión. Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad.

Para el cargo correspondiente a la SFP  se deberá considerar el 5 al millar, de conformidad con la Ley Federal de Derechos, y que se señala en el modelo de contrato, además se deberá incluir, el cargo correspondiente al 2% sobre nominas.
La forma de aplicación desglosada de este porcentaje (cargos adicionales), a cada análisis de precios, se indicará en el documento denominado ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE TRABAJO.
Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “Adicionales.xls”.
10).- DOCUMENTO API 10.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

API 10.01
 Materiales y equipos de instalación permanente.

Deberá presentarse en hojas membreteadas, un listado de TODOS los insumos que integran la propuesta señalando los materiales más significativos en su caso y los equipo de instalación permanente, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar (explosión de insumos), costos unitarios, importes, monto total y sus respectivas unidades de medición.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación Electrónica  establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste lo antes mencionado nombrándolo “Insumos.xls”.
API 10.02
 Mano de obra.

Deberá presentarse en hojas membreteadas, un listado de TODAS los categorías de mano de obra que integran la propuesta, señalando las categorías más significativos en su caso,  indicando las cantidades a utilizar (explosión de insumos), costos unitarios, importes, monto total y sus respectivas unidades de medición.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación Electrónica  establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste lo antes mencionado nombrándolo “Mano Obra.xls”.
API 10.03
Maquinaria y equipo de construcción.

Deberá presentarse en hojas membreteadas, un listado de TODOS los insumos que integran la propuesta señalando la maquinaria y/o equipos más significativos en su caso, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar (explosión de insumos), costos unitarios, importes, monto total y sus respectivas unidades de medición.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación Electrónica  establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste lo antes mencionado nombrándolo “Maquinaria.xls”.
11).- DOCUMENTO API 11.-  ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

Deberá presentarse en hojas membreteadas de la empresa, elaborado por el LICITANTE, pudiendo ser  reportes de computadora, conteniendo cuando menos los siguientes elementos y disposiciones:
API 11.01
Análisis de los factores de salario real.
· Análisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorías del personal que intervendrá en la ejecución de la obra conforme a lo establecido en el artículo 160 y 161  del REGLAMENTO 

· Para la obtención del factor de incremento al salario base, deberá contener los conceptos de prestación según la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores o Contratos Colectivos en vigor (debidamente desglosados e identificados para cada una de las categorías que intervengan en su propuesta).

· Análisis del factor de salario real para cada categoría de acuerdo a las modificaciones de la ley del IMSS a partir de julio de 1997. 

· Deberá figurar el 5% del importe de las percepciones de los trabajos que, en los términos del artículo 136 de la ley federal del trabajo, las empresas en su calidad de patrones, están obligadas a aportar al INFONAVIT.

· Deberá figurar el 2% del importe de las percepciones de los trabajos que, en los términos del artículo 136 de la ley federal del trabajo, las empresas en su calidad de patrones, están obligadas a aportar al SAR.

· Para la obtención del factor de incremento al salario base deberá contener los conceptos de prestaciones según la ley federal del trabajo y las cuotas patronales del IMSS vigentes para el año 2009, recordando que las prestaciones en especie varían anualmente. 

· El Licitante deberá presentar, comprobante de prima de siniestralidad emitida por el IMSS.

· Se deberán indicar los factores correspondientes para salarios reales de las distintas categorías que se consideren.

· Se deberá considerar los salarios base vigentes de acuerdo a la zona donde se llevara a cabo la obra motivo de esta licitación de todo el personal que interviene en ella; (Los salarios mínimos emitidos por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, solo sirven como referencia y no como salario base para el calculo del Factor del Salario Real, en este solo se utiliza el salario mínimo general del D.F. vigente para el calculo de las prestaciones en especie según articulo 106 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social).

· Se anexa como ejemplo (guía indicativa) el formato que se puede seguir para el cálculo del factor de salario real.

· Determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “FSR.xls”.
API 11.02
Tabulador de salarios reales.

Deberá contener el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios, vigentes de acuerdo con la zona, de todo el personal que interviene en los trabajos (congruente con la explosión de insumos).

Se enlistarán todas las categorías con sus respectivos salarios base y real, del personal que intervenga en los trabajos, con el factor de incremento para la obtención del salario real y su resultado, describiendo claramente los costos y/o los sobrecostos, que en su caso se generen por turnos y/o condiciones especiales. Se deberán anexar los análisis de percepciones del personal que conforman las cuadrillas de trabajo para los turnos considerados.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “TabuladorSalarios.xls”.
12).- DOCUMENTO API 12.-  ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

Deberá presentarse en hojas membreteadas de la empresa, elaborado por el licitante, pudiendo ser  reportes de computadora, conteniendo cuando menos los siguientes elementos y disposiciones:
API 12.01
Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

Se relacionarán todos los equipos que se requieran para la ejecución de los trabajos, incluyendo los que se utilicen para instalación eventual, indicando de forma tabular sus descripciones: modelo, capacidad y costo horario, además del análisis del costo horario de acuerdo a la forma anexa, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de maquinaria y equipos nuevos, siendo dicho costo horario el que se traslade para la estructuración del costo directo en la formulación de los precios.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importación, además de los requisitos anteriores se indicará el tipo de cambio utilizado, su conversión, la fuente de información y su fecha de actualización.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberán contener todos los costos, cargos y derechos nacionales y/o internacionales que el CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se encuentren totalmente suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilización, y liberados de todo gravamen, ya que la ENTIDAD no reconocerá ningún sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

De los equipos que intervendrán directamente en la ejecución de los trabajos, se deberán anexar copias de las facturas o cotizaciones en donde se demuestre el valor de adquisición de los equipos considerados como nuevos.

Se presentarán los análisis de costos horarios de todas y cada una de las maquinarias y equipos que se utilicen en esta obra, debiendo considerar costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.

Los contratistas para el análisis de los costos horarios considerarán la tasa de interés que mas le convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeto a las variaciones de dicho indicador

En el caso de equipo rentado, deberá existir congruencia con la información presentada en el documento API 07.02.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “CostoHorario.xls”.
API 12.02
Relación tabular de la maquinaria y equipo de construcción con sus costos horarios  activos e inactivos.

Se relacionarán todos los equipos que se requieran para la ejecución de los trabajos, incluyendo los que se utilicen para instalación eventual, indicando de forma tabular sus descripciones: modelo, capacidad y costo horario activo e inactivo (En congruencia con los análisis realizados en API 12.01)

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “Tabular CH.xls”.
13).- DOCUMENTO API 13.-  ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

Deberá presentarse en hojas membreteadas de la empresa, elaborado por el LICITANTE, pudiendo ser  reportes de computadora, conteniendo cuando menos los siguientes elementos y disposiciones:
API 13.01
Análisis para determinar el costo indirecto, identificando: administración de oficinas de campo, centrales y seguros y fianzas.

El análisis se sujetará al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosarán identificando los correspondientes a los de administración de campo, los de oficinas centrales y seguros y fianzas.

En éste rubro deberá incluirse el costo del letrero de obra y demás conceptos señalados en las bases de la licitación.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “AnalisisIndirecto.xls”.
14).- DOCUMENTO API 14.-  ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

Deberá presentarse en hojas membreteadas de la empresa, elaborado por el LICITANTE, pudiendo ser  reportes de computadora, conteniendo cuando menos los siguientes elementos y disposiciones:
API 14.01
Análisis para la determinación del costo de financiamiento (Asentando indicador económico)

El costo por financiamiento deberá presentarse por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos que correspondan derivados por la inversión de recursos propios o contratados realizados por el contratista para cumplir con el programa de ejecución de la obra.

Para la determinación del costo de financiamiento, se deberá realizar un análisis de ingresos y egresos en el que se consideren los gastos a realizar en la ejecución de la obra, los pagos que recibirán por concepto de anticipos y estimaciones, amortización de los anticipos y la tasa de interés que aplicará, señalando el indicador económico en el que se basa para su determinación; C.P.P., T.I.I.E., T.I.I.P., etc.,  y se elaborará de acuerdo con lo estipulado en los artículos 183, 184, 185, 186 y 187 del REGLAMENTO. En el caso que el LICITANTE considere no cobrar importe alguno a la ENTIDAD por este cargo, el cálculo del financiamiento se realice utilizando una tasa de interés del cero por ciento. El porcentaje del costo por financiamiento se obtendrá de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el LICITANTE, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos.

Atendiendo al punto 3 del mecanismo de adjudicación “Criterio relativo al Financiamiento” (Punto 21.- CRITERIO PARA LA ADJUDICACIÓN, de las bases de licitación), el LICITANTE deberá indicar el horizonte a considerar y la tasa de descuento correspondiente.

La forma de aplicación desglosada de éste porcentaje a cada análisis de precios, se indicará en el documento denominado ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE TRABAJO.
Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “financiamiento.xls”.
15).- DOCUMENTO API 15.- UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

Deberá presentarse en hojas membreteadas de la empresa, elaborado por el LICITANTE, pudiendo ser  reportes de computadora, conteniendo cuando menos los siguientes elementos y disposiciones:
API 15.01
Análisis para la determinación de la utilidad propuesta por el licitante.

El cargo por utilidad, es la ganancia del contratista por la ejecución de cada concepto de trabajo, expresado por un porcentaje de la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento y se elaborará de acuerdo a lo estipulado en el Art. 186 del REGLAMENTO.

 En este cargo se deberán considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “Utilidad.xls”.
16).- DOCUMENTO API 16.- RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.

Deberá presentarse en hojas membreteadas de la empresa, elaborado por el LICITANTE, pudiendo ser  reportes de computadora, conteniendo cuando menos los siguientes elementos y disposiciones:
API 16.01
Relación y análisis de los costos unitario básicos de los materiales.

Se relacionarán los conceptos básicos que se requieran para la ejecución de la obra, indicando en forma tabular: descripción, cantidad, unidad y costo puesto en el sitio de utilización, siendo éste el que se traslade para la estructuración del costo directo en la elaboración de los precios que cotice.

El licitante deberá indicar en la descripción de los materiales, las principales características o especificaciones de los mismos, será motivo para desechar la propuesta si el licitante no indica la especificación completa de los materiales.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “basicos.xls”.
17).- DOCUMENTO API 17.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Deberá presentarse en hojas membreteadas de la empresa, elaborado por el LICITANTE, pudiendo ser  reportes de computadora, conteniendo cuando menos los siguientes elementos y disposiciones:
API 17.01
Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida y el total de la proposición.
Debidamente requisitado y firmado, conforme al formato anexo o en formato de computadora, conteniendo todos los datos solicitados.

Deberá presentarse sin correcciones, raspaduras o enmendaduras y debidamente legible.

Se anotarán los precios de todos los conceptos con número y con letra según la LEY. Si hubiese discrepancias entre los precios anotados con número y los anotados con letra, serán estos últimos los que se tomarán en cuenta al establecer el monto corregido de la proposición, en caso de que lo hubiese.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas por la ENTIDAD y los precios anotados con letra por el LICITANTE.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representará el monto total de la proposición, la que deberá anotarse con número y letra en la última hoja de este documento, así también el impuesto al valor agregado en el porcentaje que corresponda, según lo disponga la Ley en la materia y el monto que resulte de la suma de los dos importes anteriores, en los lugares asignados para ello.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes de los conceptos y, el monto total de la proposición que resulte, será el monto corregido para efectos de la adjudicación, en su caso.

Los precios anotados con letra, deberán coincidir con los precios analizados detalladamente, incluidos en el documento denominado ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE TRABAJO, en caso contrario, se considerará que el precio está mal analizado.

Deberá anotarse el importe total de cada una de las partidas y/o subpartidas contenidas en el catálogo inmediatamente después del último concepto de la misma, su importe deberá corresponder a la suma de los importes de cada uno de los conceptos que la integran.

El importe total de la PROPUESTA deberá corresponder a la suma de todas las partidas y/o subpartidas que integran el catálogo de conceptos.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “Catalogo.xls”.
1).- DOCUMENTO API 18.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

Deberá presentarse en hojas membreteadas de la empresa, elaborado por el LICITANTE, pudiendo ser  reportes de computadora, conteniendo cuando menos los siguientes elementos y disposiciones:
API 18.01
Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos.

El programa de ejecución de la obra deberá presentarse requisitado y firmado en el formato anexo, o presentado en computadora. Para su elaboración y presentación se empleará EXCLUSIVAMENTE el sistema de barras, estructurando la programación calendarizada por concepto, indicando los montos de las erogaciones por mes y como máximo igual al plazo de ejecución indicado en el punto 6 de la información general (se deberá señalar las cantidades y montos de trabajo a realizar por mes y con sus acumulados).

El LICITANTE  deberá estudiar cuidadosamente el programa de trabajo y demás documentos propios de la ejecución de la obra, para verificar si además, tendrá que considerar en su proposición turnos vespertinos o nocturnos.

El programa puede ser presentado en períodos mensuales, con la observación que el licitante que resulte ganador, deberá presentar a la firma del contrato el programa en períodos semanales y en absoluta congruencia con el de su propuesta original y acompañado de la ruta crítica.
Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “Programa.xls”.
19).- DOCUMENTO API 19.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN.

Deberá presentarse en hojas membreteadas de la empresa, elaborado por el LICITANTE, pudiendo ser  reportes de computadora, conteniendo cuando menos los siguientes elementos y disposiciones:
API 19.01
De la mano de obra.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora. Para su elaboración y presentación, se utilizará el diagrama de barras estructurando la programación calendarizada de los periodos de intervención del personal, expresadas en jornadas e identificando categorías, indicando las cantidades y montos de las erogaciones. Como máximo igual al plazo de ejecución indicado en el punto 6 de la información general
Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “ProgramaMO.xls”.
API 19.02
De la maquinaria y equipo de construcción.

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora. Para su elaboración y presentación, se empleará EXCLUSIVAMENTE diagrama de barras, estructurando la programación calendarizada de los periodos de utilización de los equipos, expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y características, indicando las cantidades y los montos de las erogaciones y como máximo igual al plazo de ejecución indicado en el punto 6 de la información general

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “ProgramaMQ.xls”.
API 19.03
De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora. Para su elaboración y presentación se empleará EXCLUSIVAMENTE diagrama de barras, estructurando la programación calendarizada de los periodos de utilización de materiales y equipos de instalación permanente más significativos expresada en unidades convencionales. Indicando las cantidades de utilización y sus monto y como máximo igual al plazo de ejecución indicado en el punto 6 de la información general

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “ProgramaIN.xls”.
API 19.04
De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora. Para su elaboración y presentación se empleará EXCLUSIVAMENTE diagrama de barras, estructurando la programación calendarizada de los periodos de intervención del personal profesional técnico administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, expresadas en jornadas, indicando las cantidades y los montos de las erogaciones y como máximo igual al plazo de ejecución indicado en el punto 6 de la información general.

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  Electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar archivo de Microsoft Excel, conteniendo lo solicitado, nombrándolo “ProgramaPT.xls”.
20).- DOCUMENTO API 20.- Archivo electrónico.

API 20.01
Base de datos de la proposición.

Deberán proporcionar el(los) archivo(s) que contengan la base de datos de la PROPUESTA: insumos, mano de obra, análisis de costos horarios, FSR, indirectos, financiamiento, utilidad, adicionales y precios unitarios, así como el catálogo de conceptos con la descripción cantidades, precios, importes y el  monto de su propuesta. La entrega de la base de datos puede ser en  disco de 3.5”, CD o DVD y puede corresponder a cualquiera de los programas comunes de ingeniería de costos como son: SINCO®, OPUS®, NEODATA®, etc (También pueden ser entregados en archivos Excel®)
Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, deberán anexar el archivo(s) en formato comprimido Winzip 8.0. nombrándolo “BaseDatos.zip 
21).- DOCUMENTO API 21.- Anexos de bases de licitación.

Los siguientes documentos firmados de conocimiento, en todas sus hojas:

ANEXO 1.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.

ANEXO 2.- MANUAL AMBIENTAL.

ANEXO 3.- OBLIGATORIEDAD AMBIENTAL.

ANEXO 4.- MIEMBROS DEL OCDE.

ANEXO 5.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA.

ANEXO 6.- RELACIÓN DE PLANOS (INCLUIR LOS PLANOS).

ANEXO 7.- LETRERO DE OBRA.

ANEXO 8.- MODELO DE CONTRATO

Para los licitantes que participen a través de los medios remotos de comunicación  electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública, enviar carta en archivo de Microsoft Word, bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste haber leído y tomado en cuenta en la integración de su propuesta todas y cada una de las consideraciones contenidas en los anexos (1 al 7), nombrándolo “AnexosBases.doc”, Asimismo, deberá anexar los archivos que para tal efecto habrán recibido a través del sistema Compranet en archivo de compresión Winzip 8.0 nombrándolo “AnexosBases.zip”
C.- PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

10.
IDIOMA, UNIDADES, MEDIDA Y MONEDA DE LA PROPOSICIÓN.

En lo general para todos los documentos y correspondencia relacionada con el presente concurso, el idioma oficial será el ESPAÑOL. Las cantidades serán expresadas en el SISTEMA MÉTRICO DECIMAL y los precios se indicarán en MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS), aún y cuando el insumo fuera de importación, sin incluir el impuesto al valor agregado.

11.-
FORMULACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

La proposición deberá estar preparada por el LICITANTE, siguiendo las instrucciones detalladas que se indican en el punto B, para todos los documentos que integran la documentación.
Para la presentación de cada uno de los documentos de que se compone la proposición en lo conducente, regirán las indicaciones señaladas de carácter general y particular, además de las disposiciones técnicas, financieras y jurídicas, que por reparto de tipificación se incluyen en el contenido por cada documento y que regirán tanto en la estructuración de la proposición, así como durante el cumplimiento del contrato motivo del presente concurso.

Al formular la proposición deberá tomar en cuenta que para efectos de pago se formularán estimaciones conforme a lo establecido en las especificaciones particulares y complementarias (medición y pago) por avance de los trabajos, con una periodicidad no mayor de un mes y conforme a lo establecido en EL Art. 54 de la Ley. El CONTRATISTA deberá presentarlas a la residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones señaladas en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

La Unidad Administrativa en un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la recepción de los documentos, llevará a cabo la verificación de la consignación de los datos en el documento, tales como requisitos fiscales, descripción de los trabajos ejecutados, precios, cantidad de obra realizada, etcétera, y continuará el procedimiento para su pago, el cual concluirá con el pago de los trabajos en un termino de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

12.-
CONDICIONES DE LA LICITACIÓN..

El LICITANTE deberá presentar su proposición con el debido cuidado de dar cumplimiento a todos los requisitos solicitados en los documentos de la Convocatoria.

Los LICITANTES prepararán sus propuestas conforme a lo establecido en la convocatoria, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten aquellas. El LICITANTE deberá firmar cada una de las fojas que integren su proposición.

La propuesta será entregada en un sobre claramente identificado en su parte exterior y completamente cerrado.

De conformidad con las fracciones  XIV y XXIII del artículo 31 y de la LEY, la   ENTIDAD hace los siguientes señalamientos:

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 Y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Será causa de descalificación la comprobación de que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES.

El LICITANTE ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del artículo 78 de la LEY.

13.-
FORMATO Y FIRMA DE LA PROPOSICIÓN.

El LICITANTE deberá preparar un original de los documentos indicados en el punto 11, FORMULACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, la cual no deberá contener alteraciones, correcciones, raspaduras o enmendaduras.

En las hojas que compongan todos y cada uno de los documentos de la PROPOSICIÓN, se presentarán mecanografiadas, impresas en computadora o escritas con tinta indeleble y se deberá consignar la firma del LICITANTE o su REPRESENTANTE LEGAL.

14.-
SELLADO Y ROTULACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

La propuesta deberá entregarse en UN SOBRE CERRADO conteniendo toda la documentación solicitada, además que deberá foliarse, la totalidad de los documentos de la propuesta (no es motivo de desechamiento el no foliar las hojas que integran la propuesta):
Se deberán incluir exclusivamente los originales de la PROPUESTA, cada documento en original (Y firmado), éstos deberán integrarse en una carpeta tipo Printaform, Fortec, Major Ecobond o similar con el separador (anexo) que le corresponda a cada uno (lo anterior para la mejor conducción del procedimiento del acto de presentación y apertura de las proposiciones).

El sobre cerrado estará dirigido a la: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V., a la siguiente dirección: Viaducto al muelle fiscal, Km 2, Edificio s/n en el puerto de Progreso, Yucatán., C.P. 97320. Deberá tener una hoja de identificación, pegándola o engrapándola al frente del sobre, rotulado claramente con los siguientes datos generales en el exterior del sobre:
1)
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
2)
CONCURSO

2.1
Número


2.2
Rubro


2.3
Fecha y hora de presentación de las proposiciones

3)
LICITANTE

3.1
Nombre o razón social


3.2
Domicilio, teléfono, fax y correo electrónico (e-mail).


3.3
Nombre del representante legal

D.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
15.-
PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones presentadas por los LICITANTES se recibirán el día y la hora señalados en el punto 5 de la información general del PLIEGO DE REQUISITOS y obrarán en poder de la ENTIDAD. En caso de que la PROPOSICIÓN sea presentada conjuntamente por varias empresas, en términos del segundo párrafo del artículo 36 de la LEY, el representante común para este efecto entregará la proposición, debiendo señalar que se presenta en forma conjunta, incluyendo en el sobre de la propuesta el convenio a que se hace referencia el artículo 28 del REGLAMENTO.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en UNA ETAPA, conforme a lo siguiente:

I:- En primer término, serán abiertas las proposiciones recibidas por medios remotos de comunicación electrónica y, posteriormente,  la  de los licitantes que hayan presentado su proposición en el propio acto y de los que la enviaron por servicio postal o de mensajería.

II.- A continuación, los LICITANTES que presenten  su proposición en el propio acto, al ser nombrados entregaran su proposición (en el orden de asistencia) y demás documentación requerida en un sobre cerrado de forma inviolable (incluyendo propuesta técnica y económica, juntas en el mismo sobre), 

III.- Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederá a su apertura.
IV.- De entre los LICITANTES que hayan asistido, estos elegirán a uno que en forma conjunta con el Servidor Público que la Entidad designe, rubricarán de las propuestas presentadas, los documentos: API 03.01  “Descripción de la Planeación Integral del LICITANTE para realizar los trabajos”, API 03.02 “Procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos”, API 07.01 “Relación de maquinaria y/o equipo”, API 08.01 “Especificaciones particulares y complementarias”, API 09.01 “Análisis detallado de los precios unitarios”, API 10.01, API 10.02, API 10.03 “Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición”, API 17.01 “Catálogo de conceptos” y API 18.01 “Programa de ejecución general de los trabajos”, las que para estos efectos constarán documentalmente; Debiendo enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas;

V.- Se levantará acta que servirá de constancia  que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación  y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas, se señalara lugar, fecha y hora que se dará a conocer el fallo del CONCURSO. El acta será firmada por los asistentes y se les entregará una copia simple.

La falta de firma de algún LICITANTE no invalidará el contenido del acta, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de notificación, en la sub gerencia de ingeniería de la API.

16.-
CONSTANCIA DE PRESENTACION DE LA “DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN”
Se llevará a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en el punto 5 de la información general. La apertura de proposiciones se hará conforme al procedimiento que se establece en el Artículo 37 de la LEY y artículos del 29 al 35 de la Sección II. Capitulo Primero, Titulo Tercero del REGLAMENTO.

Primero se procederá a hacer constancia de la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, de los documentos que integran la “DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN”. Seguidamente se procederá con la:
17.-
CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA PROPOSICIÓN.

Se llevará a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en el punto 5 de la información general. La apertura de proposiciones se hará conforme al procedimiento que se establece en el Artículo 37 de la LEY y artículos del 29 al 35 de la Sección II. Capitulo Primero, Titulo Tercero del REGLAMENTO.

Primero se procederá a hacer constancia de los documentos que integran la propuesta, iniciando con la PROPUESTA TÉCNICA (Documentos API 01 al API 08), sin que ello implique la evaluación de su contenido.
Posteriormente se procederá a hacer constancia de los documentos que integran la  PROPUESTA ECONÓMICA (Documentos API 09 al API 21), sin que ello implique la evaluación de su contenido.
Se dará lectura en voz alta, cuando menos al importe total de cada una de las PROPOSICIONES.
La ENTIDAD y los LICITANTES participantes en el acto rubricarán los documentos API 03.01  “Descripción de la Planeación Integral del LICITANTE para realizar los trabajos”, API 03.02 “Procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos”, API 07.01 “Relación de maquinaria y/o equipo”, API 08.01 “Especificaciones particulares y complementarias”, API 09.01 “Análisis detallado de los precios unitarios”, API 10.01, API 10.02, API 10.03 “Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición”, API 17.01 “Catálogo de conceptos” y API 18.01 “Programa de ejecución general de los trabajos”, conforme al párrafo II del Articulo 37 de la Ley.
Se levantará acta que servirá de constancia  que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación  y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas, se señalara lugar, fecha y hora que se dará a conocer el fallo del CONCURSO. El acta será firmada por los asistentes y se les entregará una copia simple, una copia de la misma o estará a disposición de los que no hayan asistido, en las oficinas de la Subgerencia de Ingeniería, para efecto de notificación.

A los actos de carácter público del concurso podrá asistir, cualquier persona que sin haber adquirido invitación que  manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

E.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
18.
PROCESO DE EVALUACIÓN.

Después de abrir públicamente las PROPUESTAS, el proceso del evaluacion se efectuará conforme a lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Sección III, Capitulo Primero, Titulo Tercero del REGLAMENTO. Toda la información relacionada con la revisión, evaluación y comparación de las mismas, así como las recomendaciones concernientes a la adjudicación del contrato, no serán dadas a conocer a ningún LICITANTE u otras personas no autorizadas para ello, hasta que se haya emitido el DICTAMEN DE LA EVALUACIÓN y se haya dado a conocer el fallo para la ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

19.
REVISIÓN DETALLADA.
De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 31 Sección XXII y 38 la LEY, para la evaluación de las proposiciones, se podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes. La ENTIDAD llevará a cabo la evaluación de las proposiciones, apegándose a lo establecido en los Artículos 36 y 37 del REGLAMENTO.

De conformidad con el Artículo 38 de la Ley, las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por si mismo o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. 

Cuando el área convocante tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes, o aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha comunicación se realizará según lo indicado por el Reglamento de la Ley, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición.
 ASPECTO TÉCNICO.

En general para la evaluación técnica de las propuestas se deberán considerar entre otros, los siguientes aspectos:

Que cada documento contenga toda la información solicitada;

Si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, LA ENTIDAD se abstendrá de firmar el contrato correspondiente. 
Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos (Documentos: API 04.01 y API 04.02), los que deben tener experiencia en trabajos (Mínimo tres) de características técnicas y magnitud similares (obras de protección portuaria: rompeolas, muros, espigones, muelles, etc)  con base en la documentación complementaria que demuestre fehacientemente la experiencia del Técnico responsable (Ingeniero civil o Arquitecto) que sea propuesto por el LICITANTE (copias de: cédula profesional (obligatorio) y actas de entrega – recepción, estimaciones, hojas de bitácora,  cursos o  cualquier otro documento oficial), así como la documentación que demuestre la relación laboral del LICITANTE con el Técnico responsable propuesto (Alta IMSS, contrato, recibo de nómina)
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica (documento API 05.01) que deban cumplir los LICITANTEs, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral especifica en trabajos similares y la capacidad técnica de las personas que estarán relacionadas con la ejecución de los trabajos;

Que los LICITANTES cuenten con la maquinaria y equipo adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se solicitan; (documento API 07.01 y API 07.02)
Que la planeación integral propuesta por el LICITANTE para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos; (documento API 03.01)
Que el procedimiento descrito sea aceptable porque demuestra que el LICITANTE conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición, y (documento API 03.02)
De los estados financieros, los aspectos que se verificarán son, entre otros:

· Que el capital neto de trabajo del LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado; 

· Que el LICITANTE cuente con el capital contable requerido (con base en la declaración anual presentada) por la convocante para participar en ésta licitación. 

· Que el LICITANTE tenga la capacidad para pagar sus obligaciones, y 

· El grado en que el LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

(Documentos API 06.01, API 06.02, API 06.03, API 06.04 y punto 3 de la “documentación distinta a la parte técnica y económica de la proposición”)

1.- Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar:

I.1. De los programas:

I.1.1. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la API;
I.1.2. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y   utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

I.1.3. Que los programas de suministros y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el LICITANTE en el procedimiento constructivo a realizar;

I.1.4. Cuando se requiera del equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general.

I.2  
De la maquinaria y equipo:

I.2.1. Que la maquinaria y equipo sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto del concurso, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el LICITANTE;
I.2.2. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo consideradas por el LICITANTE, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de propuesto por el CONTRATISTA, o con las restricciones técnicas, cuando la ENTIDAD fije un procedimiento, y 

I.2.3. Que en la maquinaria y equipo, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

I.3.      De los materiales:

I.3.1. Que en el consumo de material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y

I.3.2. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en la normas de calidad y especificaciones generales y particulares  establecidas en las bases, y

1.4.     De la mano de obra:

I.4.1. Que el personal administrativo, técnico y de trabajo sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

I.4.2. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento propuesto por el LICITANTE, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

I.4.3. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos. 

EN EL ASPECTO ECONÓMICO

En general para la evaluación económica de las propuestas se deberán considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

1.  Que cada documento contenga toda la información solicitada, y

2. Que los precios propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.

I.- Tratándose de proposiciones que consideren precios unitarios además se debe verificar:

I.1.- Del presupuesto:

I.1.1.- 
Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

I.1.2.- 
Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes entre si y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis del precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

I.1.3.- 
Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tenga errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

I.2.-
Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en la LEY y el REGLAMENTO, debiendo revisar:

I.2.1.- 
Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

I.2.2.- 
Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo.
I.2.3.-
Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;

I.2.4.- 
Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el REGLAMENTO;

I.2.5.- 
Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

I.2.6.- 
Que los costos horarios para la utilización de la maquinaria y equipo se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

I.3.-   
Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO, debiendo además considerar:

I.3.1.- 
Que los costos considerados por el LICITANTE, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases.
I.3.2.- 
Que los costos de la mano de obra considerados por el LICITANTE, sean congruentes con el tabulador de los salarios (CMIC) y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos y,

I.3.3.- 
Que los costos horarios de la maquinaria y equipo se hayan determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomara como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

I.4.-
Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO, debiendo además considerar: 

I.4.1.- 
Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

I.4.2.- 
Constatar que para el análisis de los costos indirectos se haya considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del CONTRATISTA encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración del trabajo y

I.4.3.- 
Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características y conforme a las bases, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico;

I.5.- 
Verificar que el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

I.5.1.- 
Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

I.5.2.- 
Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

I.5.3.- 
Que la tasa de interés aplicable esté definida con base a un indicador económico específico;

I.5.4.- 
Que el costo de financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y

I.5.5.- 
Que la mecánica para análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el LICITANTE sea congruente con lo que se establezca en las bases.

I.5.6.-
Verificar que el cargo por utilidad fijado por el LICITANTE se encuentre de acuerdo a lo previsto en el  Reglamento;

I.5.7.- 
 Verificar que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y

I.5.8.-
Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

20.
CONCURSOS DESIERTO.

La ENTIDAD declarará DESIERTO el concurso por las siguientes causas:

1.- Cuando en el acto de apertura de proposiciones no se reciba propuesta alguna.

2.- Cuando todas las proposiciones recibidas se califiquen después del análisis NO SOLVENTES., o sus precios a juicio de la ENTIDAD no fueren aceptables, en los términos del Artículo 40 de la LEY y 43 del REGLAMENTO.

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

21.
CRITERIO PARA LA ADJUDICACIÓN.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al LICITANTE cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación que establezcan las bases, de conformidad con la Ley y este Reglamento, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la API, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos:

I. Criterio relativo al Precio. Representado por la proposición solvente cuyo precio o monto sea el más bajo, o la de menor valor presente, la que tendrá una ponderación de: 





















50 puntos.

En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan resultado solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula:

PAj = 50(PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

PAj = Puntos a asignar a la proposición “j”

PSPMB = proposición solvente cuyo precio es el más bajo, o la de menor valor presente.

PPj = Precio de la proposición “j”

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

II. Criterio relativo a la Calidad.  La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y capacidad técnica en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley. Dichos rubros, en su puntaje, deberán tener una ponderación en conjunto de 
                            20 puntos.

Los 20 puntos se distribuirán como sigue:

a. Especialidad.- Mayor número de contratos de trabajos ejecutados de la misma naturaleza a los que se invitan en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha del oficio de invitación. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos.
b. Experiencia.- Mayor tiempo del LICITANTE realizando trabajos similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos distribuidos de la siguiente manera:
b.1.-  2.5 puntos se ponderaran a los aspectos relativos al mayor monto de trabajos similares  a la que se concursa).
b.2.-  2.5 puntos se ponderaran a los aspectos relativos al mayor número de trabajos similares en complejidad o magnitud a la que se concursa.

c. Capacidad Técnica.- Se asignará un puntaje de 10 puntos, distribuidos como sigue:

1.   Mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos solicitados en la materia objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada en términos del artículo 26 del  Reglamento. Se asignarán 3 puntos.

2.   Ausencia de antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero en un lapso no mayor a cinco años. Se asignarán 3 puntos.

3.   Certificación relacionada con el objeto del trabajo a contratar en materia de calidad, seguridad o medio ambiente. Se asignarán 4 puntos. (NO APLICA)
En caso de seleccionar más de una certificación de las antes señaladas los 4 puntos se distribuirán proporcionalmente. La certificación antes aludida deberá ser emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y, tratándose de extranjeros, se aceptarán normas equivalentes. Tratándose de procedimientos de contratación bajo la cobertura de los tratados, para la especialidad, experiencia y capacidad técnica, se considerarán los trabajos ejecutados en cualquier país. (NO APLICA).
III. Criterio relativo al Financiamiento. Que se pondere la proposición que aporte las mejores condiciones de financiamiento para la dependencia o entidad. En las bases de los procedimientos de contratación se indicará, cuando menos, el horizonte a considerar y la tasa de descuento correspondiente. Su ponderación será de 
10 puntos.

IV. Criterio relativo a la Oportunidad. Que se hayan ejecutado trabajos con contratos terminados en costo y tiempo en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley, considerando los siguientes rubros que en su puntaje en conjunto tendrá una ponderación de:

            10 puntos. 

Los diez puntos se distribuirán como sigue:

a.  Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el LICITANTE en un lapso no mayor a cinco años previos a la fecha de invitación, para lo cual se dividirá el monto de las penas convencionales aplicadas entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el ejercicio entre su sumatoria total. Al mayor grado de cumplimiento se asignarán 5 puntos.

b.  Que los contratos de trabajos celebrados en un lapso no mayor a cinco años previos a la fecha de invitación, no hayan sido objeto de rescisión administrativa o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero. Se asignarán 5 puntos.

V. Criterio relativo al Contenido Nacional. Considerando para dicho criterio a la proposición con mayor porcentaje de contenido nacional, respecto de los siguientes insumos y equipos que, en su puntaje en conjunto, deberán tener ponderación de 
10 puntos.
(NO APLICA)

a. Materiales.

b. Maquinaria y equipo de instalación permanente.

Para la determinación del grado de contenido nacional, se considerarán las disposiciones que sobre el particular expida la Secretaría de Economía.

El criterio relativo al contenido nacional aplicará en procedimientos de contratación de carácter nacional e internacional. En procedimientos de contratación sujetos a la cobertura de los tratados, el criterio relativo al contenido nacional aplicará en los términos establecidos en éstos. (NO APLICA)
La suma de los cinco criterios anteriormente descritos será menor o igual a 100 puntos
Para la asignación de puntos de los criterios establecidos en las fracciones II a V, a cada una de las proposiciones determinadas como solventes, se aplicará una regla de tres simple, considerando como base la proposición solvente que reciba mayor puntaje en cada uno de los criterios enunciados.

En los criterios o rubros antes mencionados donde se indica la palabra NO APLICA, son aquellos que la API ha determinado que no cuenta con elementos para su valoración o no pueden ser proporcionados por los Licitantes; por lo que no representarán ningún valor en su puntaje, es decir tendrán valor cero, y los puntos que le corresponderían no se reexpresarán. (LA API DE ACUERDO A LA NATURALEZA, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS Y LOS ELEMENTOS CON QUE CUENTA PARA REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE, PODRÁ EN LOS CRITERIOS Y RUBROS MENCIONADOS INDICAR O NO LA PALABRA NO APLICA).

Atendiendo a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 37B del “REGLAMENTO”, la proposición solvente económicamente más conveniente para el Estado será aquella que reúna la mayor puntuación conforme a la valoración de los criterios y parámetros descritos anteriormente, siempre y cuando su precio o monto no exceda del 7% respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación.

Si el precio o monto de la proposición determinada como la económicamente más conveniente para el Estado tiene una diferencia superior al 7%  respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación, se adjudicará a la que le siga en puntaje hacia abajo, pero la diferencia de su precio sea menor o igual al 7% señalado, y así sucesivamente hasta que se obtenga la proposición que será adjudicada.

En caso de que exista empate técnico entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá en términos del último párrafo del articulo 38 de la “LEY”. Se entenderá por empate técnico cuando dos o más licitantes oferten el mismo precio y el criterio de adjudicación utilizado sea el establecido en el articulo 37C del “REGLAMENTO”, o bien, cuando obtengan el mismo puntaje como resultado de la aplicación del mecanismo de adjudicación aludido (21.- CRITERIO PARA LA ADJUDICACIÓN).

Si no fuere factible resolver el empate técnico conforme a lo establecido en el párrafo anterior, la adjudicación se efectuará en favor del LICITANTE que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la API en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del LICITANTE ganador y, posteriormente, los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. 
22.
COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL CONCURSO.

En los términos de los artículos 39 de la LEY, 38 y 39 de su REGLAMENTO, el fallo del concurso se dará a conocer en junta pública o mediante comunicación escrita, según se asiente en el Acta de apertura de proposiciones. Para constancia de la notificación del fallo, se levantará el ACTA, en la que se hará constar el LICITANTE a quien se le adjudicará el contrato o la decisión de la ENTIDAD en su caso, la cual firmarán los asistentes y se les entregará copia de la misma o estará a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de notificación.

En el mismo acto, se hará entrega de una comunicación por escrito a los LICITANTES, señalando la información acerca de las razones por las cuales su proposición, en su caso, no resultó ganadora.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los LICITANTES en los términos del artículo 83 de la LEY.
23.
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

El LICITANTE GANADOR se obliga a entregar precisamente en la ENTIDAD, con domicilio en Viaducto al muelle fiscal, Km 2, Edificio s/n en el puerto de Progreso, Yucatán., C.P. 97320, a más tardar en el plazo indicado, los siguientes documentos previos a la firma del contrato:

1. El LICITANTE ganador, presentará para su cotejo, original o copias certificadas ante notario de:

El LICITANTE GANADOR se obliga a entregar precisamente en la ENTIDAD, con domicilio en Viaducto al muelle fiscal, Km 2, Edificio s/n en el puerto de Progreso, Yucatán., C.P. 97320, a más tardar en el plazo indicado, los siguientes documentos previos a la firma del contrato:

2. El LICITANTE ganador, presentará para su cotejo, original o copias certificadas ante notario de:

a).-  Personas físicas:

· Acta de nacimiento o carta de naturalización.

· Cédula de identificación fiscal. 

· Identificación oficial del representante.

· En su caso, convenio privado de las empresas agrupadas.

b).- Personas morales:

· Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

· Cédula de identificación fiscal.

· Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración o para suscribir contratos.

· Identificación oficial de los representantes legales.

· En su caso, convenio privado de las empresas agrupadas.

c).- Declaración fiscal correspondiente al ejercicio fiscal presentado en su proposición.

d).- Comparativo de razones financieras básicas presentado en su proposición.
e).- Los dos últimos pagos provisionales ISR

f).- Estados financieros auditados de los 2 años anteriores (presentado en su proposición)  (Se requiere únicamente el Balance General y Estado de Resultados.

Las personas extranjeras, deberán presentar para su verificación, los documentos con la legalización o apostillamiento correspondiente.

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

Los LICITANTES interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar un original del convenio a que se refiere el artículo 28 del REGLAMENTO.

.
4. Documento actualizado expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. (declaración “r” de las manifestaciones por escrito). 

5. - Documentos técnicos complementarios:
a) Relación de proveedores que serán sujetos de que el CONTRATISTA traslade el anticipo que le fue otorgado por la ENTIDAD.

b) Pedidos por cada proveedor de los bienes o trabajos objeto del contrato, dichos documentos contendrán: conceptos, unidades, cantidades, precios de adquisición, importes parciales y total del pedido.

c) Programa calendarizado de suministro de los bienes o trabajos objeto del pedido, por cada proveedor.
d) El Programa de erogación del anticipo, podrá revisarse, adicionarse o modificarse de común acuerdo y por escrito, siempre y cuando no implique con ello, incremento en el monto asignado para tal efecto. 
e) El programa calendarizado de los trabajos en períodos semanales acompañado de la ruta crítica.
24.
FIRMA DEL CONTRATO.

El LICITANTE al que se le adjudiquen los trabajos, se obligará a proceder a firmar el contrato en el lugar, fecha y hora señalados en el ACTA DE FALLO DEL CONCURSO, (plazo que no excede de  30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de adjudicación.) El contrato debe corresponder al modelo proporcionado en los documentos del concurso, al cual se le incorporarán todos los acuerdos entre las dos partes y lo establecido en los artículos 46 de la LEY; 49 y 50 del REGLAMENTO.

El LICITANTE deberá cumplir con lo establecido en el punto 23 de este Pliego de Requisitos en el entendido que no se firmará el contrato si no se tienen entregados tales documentos.

Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los documentos cuenten con la legalización o apostillamiento correspondiente.

En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la API devolverá al interesado los documentos originales o certificados, conservándolos en copias simples.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, la ENTIDAD podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente PROPOSICIÓN SOLVENTE MÁS BAJA y así sucesivamente, en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento).

25.
GARANTÍAS.
En la fecha establecida en el punto 5.3 del inciso A del pliego de requisitos, el CONTRATISTA proporcionará a la ENTIDAD la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO del CONTRATO que se constituirá por el 20% (veinte por ciento) del monto contratado; y la GARANTÍA DEL ANTICIPO que recibirá, en los términos de los artículos Nos. 48 y 49 de la LEY; y del 60 al 63 de su REGLAMENTO.

El CONTRATISTA garantizará los trabajos dentro de los 15 (quince) días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza de cumplimiento vigente por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido del trabajo, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido del trabajo, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de 12 (doce) meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos, en el caso de que no exista inconformidad de la ENTIDAD.

El costo total de todas las garantías deberá ser reflejado en el análisis de los costos indirectos.

El LICITANTE se obliga a entregar copia de los recibos de pago de cada una de las garantías solicitadas y su original para cotejo, en la fecha señalada como entrega de garantías.

26.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

El CONTRATISTA a quien se le adjudique el contrato, se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos, un profesionista con amplia experiencia que corresponda a los trabajos motivo del presente concurso, quien será el SUPERINTENDENTE DE OBRA (documento API 04.02); cualquier orden dada al SUPERINTENDENTE DE OBRA por el RESIDENTE DE OBRA se considerará transmitida directamente al CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE OBRA deberá cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le corresponda:

· Proporcionar al RESIDENTE DE OBRA, su nombre, así como su domicilio y teléfono en el lugar del trabajo.
· Proporcionar en donde demuestre su experiencia y copia de su cédula profesional.

· Atender de inmediato a cualquier llamada del RESIDENTE DE OBRA por motivos contractuales cuando su presencia o intervención sea requerida.

· Deberá estar debidamente autorizado para firmar en nombre y representación del CONTRATISTA las estimaciones y cualquier otro documento oficial.

· Deberá permanecer al frente del trabajo desde el inicio hasta su término oficial.

· En caso de que el SUPERINTENDENTE DE OBRA tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al RESIDENTE DE OBRA de éste hecho y, simultáneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE OBRA INTERINO O DEFINITIVO que deberá tener las mismas características, obligaciones y facultades que el sustituido.

27.
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Con fundamento en el artículo 64 de la LEY, una vez que se concluyan los trabajos, parte utilizable de ellos o que queden suspendidos por motivo de cualquier índole, el CONTRATISTA, para su entrega formal, deberá proporcionar al RESIDENTE DE OBRA para revisión y autorización en su caso, el levantamiento definitivo y actualizado de los trabajos ejecutados, las normas, planos actualizados con las modificaciones al proyecto original, en su caso, ajustándose a lo previsto en los Artículos 135 al 143 del REGLAMENTO.

Para los efectos del párrafo anterior, el LICITANTE deberá considerar el costo de estos trabajos, dentro de sus costos indirectos, consignándolos en el documento denominado ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS, ya que la ENTIDAD no reconocerá ningún pago extraordinario, ni modificación a los precios originalmente pactados, en el entendido de que la estimación de finiquito NO PROCEDERÁ, hasta no haber cumplido cabalmente con la presente disposición y a lo dispuesto en el artículo 66 de la LEY.

28.
INCONFORMIDADES

En términos del primer párrafo del Articulo 83 de la LEY, los interesados que participan en los procedimientos del concurso previstos en el citado ordenamiento, podrán inconformarse por escrito, por los actos que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley, ante la Secretaria de la Función Publica, oficinas de la Contraloría Interna de la ENTIDAD, con domicilio en Viaducto al muelle fiscal, Km 2, Edificio s/n en el puerto de Progreso, Yucatán., C.P. 97320 o a través de medios remotos de comunicación que establezca la Secretaria, de acuerdo a lo indicado en el segundo párrafo del artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquél en que ocurra el acto que contravenga las disposiciones o tenga conocimiento de estos. 
29.
ORIENTACIÓN Y ACLARACIONES.

Para cualquier orientación o aclaración respecto de la Convocatoria de este procedimiento, el LICITANTE deberá dirigirse a la Subgerencia de Ingeniería de API Progreso, sita en Viaducto al muelle fiscal, Km 2, Edificio s/n en el puerto de Progreso, Yucatán., C.P. 97320
Las aclaraciones serán por escrito y se recibirán en la fecha establecida en el inciso 4 del PLIEGO DE REQUISITOS, siendo contestadas a través de circulares aclaratorias, emitidas por la ENTIDAD, en las fechas señaladas.

30. INFORMACIÓN ADICIONAL.

1).- Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, “EL LICITANTE” deberá dar respuesta y entregar el formato de encuesta (anexo a esta Convocatoria), a la Subgerencia de ingeniería, sita en  Viaducto al muelle fiscal, Km 2, Edificio s/n en el puerto de Progreso, Yucatán., C.P. 97320, o depositarlo en la urna que al final del fallo se encontrará en el lugar donde se celebre el evento, o enviarlo al correo electrónico mleon@puertosyucatan.com a más tardar dos días hábiles siguientes de la emisión del dictamen o fallo, según sea el caso. (No es requisito presentar éste formato de encuesta en la propuesta).
Se anexa en estas bases oficio circular No. SACN/300/148/2003, de fecha 3 de Septiembre de 2003, signado por el Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad, en el cual se da a conocer, para todos los participantes del concurso, Nota informativa para participantes miembros de la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

	POR LA API

	________________________________

CP MARIO CESAR CUEN ARANDA
Dirección General.
	________________________________

ING. JOSE ANTONIO MORENO BAQUEIRO 

Gerente de Operaciones e Ingeniería.


	FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA

	

	1) Razón Social del Postor.

2) Nombre completo del Representante Legal del Postor.
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II. CARÁTULAS Y FORMATOS

LICITACIÓN No. 09172002-006-09

RUBRO:
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 Documentos de la
PROPOSICIÓN
LICITACIÓN No. 09172002-006-09
RUBRO:
“CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE, MUELLES Y DRAGADO DE LA CALETA EN EL PUERTO DE YUKALPETÉN”
DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE  LA PROPOSICIÓN

DOCUMENTO

API 01
PLIEGO DE REQUISITOS

DOCUMENTO

API 01.01

(ANEXAR EL PLIEGO DE REQUISITOS)
DOCUMENTO

API 02
MANIFESTACIONES POR ESCRITO

DOCUMENTO

API 02.01

(MANIFESTACIONES POR ESCRITO, SEGÚN FORMATOS)

DOCUMENTO

API 02.02

(ANEXOS DE LAS MANIFESTACIONES)

MANIFESTACIÓN DE AFILIACIÓN”

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Progreso, Yuc. a ______ de ______________ del 2009
DIRECTOR GENERAL DE API PROGRESO

P r e s e n t e.

En atención a la convocatoria No. _______, de fecha ___ de ________ 2009, por medio de la cual esa Dirección General, invitó a participar en la licitación No. ________________, relativa a:____________________________________________.

Le informo a usted que la empresa _______________________________________, a la cual represento legalmente, manifiesta que (SI ó NO) es afiliada a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

(En caso de no estar afiliada, no se deberá transcribir el siguiente párrafo)

En el caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato correspondiente a la presente licitación, manifiesto conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboración celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción; y estar de acuerdo en la retención a los afiliados de "LA CÁMARA" a quienes "LA SCT" les adjudique contratos de obra pública o de servicios relacionados con las mismas, del dos al millar (0.2%) del monto de las estimaciones a que tenga derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecución de los señalados contratos, importe que será enterado a "EL ICIC" para los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construcción.

A T E N T A M E N T E 

______________________________________

Nombre y firma del LICITANTE o de su 

REPRESENTANTE LEGAL

“Manifestación “m” del documento API 02.01”

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Progreso, Yuc. a ______ de ______________ del 2009
DIRECTOR GENERAL DE API PROGRESO

P r e s e n t e.

En atención a la convocatoria No. ____ de fecha _____de _______del ______, por medio de la cual esa Dirección General, invita a participar en la Licitación Pública Nacional No. 09172002-006-09, relativa a la obra: “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE, MUELLES Y DRAGADO DE LA CALETA EN EL PUERTO DE YUKALPETÉN”
Le informo a usted que la empresa _______________________________________, a la cual represento legalmente, manifiesta bajo protesta de decir verdad que atendiendo al punto II del mecanismo de adjudicación relativo al “Criterio relativo a la calidad” de las bases de licitación, lo siguiente:

· El número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a la que se convoca (obras  de protección portuaria: rompeolas, muros, espigones, muelles, etc -) (en los últimos cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria) fueron: (mencionar descripción de los trabajos, No. Contrato, contratante, período de ejecución, monto contratado, monto ejercido o por ejercer). Los montos expresados en pesos mexicanos. 

· Con base a la información anterior, señalar: el monto acreditado de obras similares a la que se licita es de: (Importe en número y letra y en moneda nacional).

· Que el número de obras similares en complejidad o magnitud a la que se licita es: (mencionar descripción de los trabajos, No. De contrato, contratante, período de ejecución, monto contratado).

· La experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados es: (mencionar la experiencia de cada uno del personal que interviene, señalar años de experiencia, descripción de los trabajos en los que ha participado similares a los de esta licitación, cargo que ocupó, período de ejecución de los trabajos realizados.).

Para la evaluación: sólo se considerarán aquellos trabajos realizados en la materia objeto de la licitación cuyo cargo desempeñado sea superior o inmediato inferior para ejecutar los trabajos que se convocan.

· Se tienen los siguientes antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero (En los últimos cinco años):

1).- xxxxxxxxxxx

2).- xxxxxxxxxxx

3).- xxxxxxxxxxx

(Mencionar No. Contrato, contratante, garantía afectada (monto en pesos mexicanos), fecha de afectación.)

· Que la empresa cuenta con las siguientes certificaciones:  (NO APLICA)

1).-xxxxxxxxx

2).-xxxxxxxxx

3).-xxxxxxxxx

(Mencionar las certificaciones con la que cuenten: calidad, seguridad, medio ambiente y responsabilidad social) conforme a la Ley Federal de Metrología y Normalización

A T E N T A M E N T E 

______________________________________

Nombre y firma del licitante o de su 

REPRESENTANTE LEGAL

“Manifestación “n” del documento API 02.01

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Progreso, Yuc. a ______ de ______________ del 2009
DIRECTOR GENERAL DE API PROGRESO

P r e s e n t e.

En atención a la convocatoria No. _______, de fecha ________de ______ del _______, por medio de la cual esa Dirección General, invita a participar en la Licitación Pública Nacional No. 09172002-006-09, relativa a la obra: “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE, MUELLES Y DRAGADO DE LA CALETA EN EL PUERTO DE YUKALPETÉN”
Le informo a usted que la empresa _______________________________________, a la cual represento legalmente, manifiesta bajo protesta de decir verdad que atendiendo al punto IV del mecanismo de adjudicación relativo al “Criterio relativo a la oportunidad”, de las bases de licitación, lo siguiente:

a).- Que el grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria, son los siguientes:

	No. De contrato(*)
	Empresa 
	Monto contratado (A)
	Fecha de terminación contratada
	Avance físico a la fecha publicación de la convocatoria
	Monto de las penas convencionales por atraso aplicadas (B)
	Grado de cumplimiento. 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(*) Relación de contratos celebrados en los últimos cinco años.

b).- Se tienen contratos que hayan sido objeto de rescisión administrativa o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero (En los últimos cinco años):

1).- xxxxxxxxxxx

2).- xxxxxxxxxxx

3).- xxxxxxxxxxx

(Mencionar No. Contrato, contratante, garantía afectada (monto en pesos mexicanos), fecha de rescisión.)

· Que se ha terminado la ejecución de los trabajos contratados dentro del programa convenido.

A T E N T A M E N T E 

______________________________________

Nombre y firma del LICITANTE o de su 

REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO

API 03
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS
DOCUMENTO

API 03.01

(DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL 

LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS)

DOCUMENTO

API 03.02

(PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS)

DOCUMENTO

API 04

CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS 

PROFESIONALES TÉCNICOS

DOCUMENTO

API 04.01

CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA 

DOCUMENTO

API 04.02

NOMBRAMIENTO DEL. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN (ART. 82 Y 87

 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DOCUMENTO

API 05

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES

DOCUMENTO

API 05.01

RELACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS CON DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES

DOCUMENTO

API 06

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN

 LA CAPACIDAD FINANCIERA

DOCUMENTO

API 06.01

COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS 

DOCUMENTO

API 06.02

LOS DOS ÚLTIMOS PAGOS PROVISIONALES ISR 

(Junio y Julio 2009)
DOCUMENTO

API 06.03

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS 2 AÑOS ANTERIORES) 

 (SE REQUIERE ÚNICAMENTE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS
DOCUMENTO

API 06.04
ACTAS QUE ACREDITEN LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN

 EL RUBRO DE CAPITAL CONTABLE
DOCUMENTO

API 07

RELACIÓN DE MAQUINARIA 

Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO

API 07.01
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
	
	
	


	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA

SUBGERENCIA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONCURSOS

LICITACIÓN No.: 09172002-006-09
RUBRO: “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE, MUELLES Y DRAGADO DE LA CALETA EN EL PUERTO DE YUKALPETÉN”
	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
	DOCUMENTO No.

API 07.01

HOJA __ DE __


	No. DE

UNIDADES


	DESCRIPCIÓN
	MODELO
	ARRENDADA

(SI ó NO)
	CON O SIN OPCIÓN A COMPRA 
	EDAD

(AÑOS)
	ESTADO

DE

CONSERVACIÓN
	PROPIETARIO
	UBICACIÓN FÍSICA
	OCUPACIÓN

ACTUAL
	FECHA DE DISPONIBILIDAD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


______________


_____________



_____________________________________

LUGAR Y FECHA


RAZÓN SOCIAL



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA

SUBGERENCIA DE INGENIERÍA
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LICITACIÓN No.: 09172002-006-09
RUBRO: “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE, MUELLES Y DRAGADO DE LA CALETA EN EL PUERTO DE YUKALPETÉN”
	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

(REPORTE FOTOGRÁFICO INDIVIDUAL)
	DOCUMENTO No.

API 07.01A

HOJA __ DE __


ANEXAR reporte fotográfico individual de cada maquinaria y equipo manifestado y la información relativa a: Modelo, dirección exacta de su ubicación actual, nombre de la persona que pueda dar referencia con su número telefónico y dirección, 

DOCUMENTO

API 07.02
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, EN SU CASO
DOCUMENTO

API 08

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

 Y COMPLEMENTARIAS
DOCUMENTO

API 08.01
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

 Y COMPLEMENTARIAS
ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS.

RUBRO:
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE, MUELLES Y DRAGADO DE LA CALETA EN EL PUERTO DE YUKALPETÉN LICITACIÓN No.: 09172002-006-09
DOCUMENTO No. API 08

ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS

I.
INFORMACIÓN GENERAL

I.1
LICITACIÓN Y RUBRO

I.2
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

I.3
ACLARACIONES

I.4
ABREVIATURAS

II.
GENERALIDADES


II.1
SERVICIOS


II.2
COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS


II.3
DAÑOS A TERCEROS O BIENES 


II.4
SINIESTROS


II.5
CANTIDADES DE OBRA

II.5.1
DESARROLLO DE LA OBRA.


II.6
MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA


II.7
PRECIOS UNITARIOS


II.8
TRAZOS Y NIVELES


II.9
LIMPIEZA GENERAL



II.9.1
ECOLOGÍA E IMPACTO AMBIENTAL


II.10
CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

III.
ALCANCES POR CONCEPTO

III.1
EQUIPOS

IV.
RELACIÓN DE PLANOS

V.-
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

I.
INFORMACIÓN GENERAL

I.1
LICITACIÓN No.: 09172002-006-09
RUBRO:
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE, MUELLES Y DRAGADO DE LA CALETA EN EL PUERTO DE YUKALPETÉN
I.2
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La obra consiste en la CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE, MUELLES Y DRAGADO DE LA CALETA EN EL PUERTO DE YUKALPETÉN.

I.3
ACLARACIONES

Si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, serán éstas últimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades será el siguiente:

a) Catálogo de conceptos

b) Especificaciones

c) Planos

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el documento CATÁLOGO DE CONCEPTOS y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, planos, catálogo de conceptos, así como las correspondientes normas. El número de norma indicado para cada concepto se deberá entender como enunciativo y no limitativo; por lo que sí existen otras normas aplicables al concepto, cuyo número no aparezca, dichas disposiciones deberán ser consideradas.

I.4
ABREVIATURAS Y TERMINOLOGÍA

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se entenderá por:

ÁREA DE ALMACENAJE: Lugar elegido por el contratista previa autorización de la ENTIDAD, para el almacenamiento o bodega de materiales, concentrar el escombros producto de demolición para su posterior retiro (a efecto de no afectar vialidades, operación o la funcionalidad de las instalaciones).

CONTRATISTA: Persona a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitación.

ENTIDAD: La Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.): Conjunto de requisitos exigidos por la ENTIDAD para la realización de la obra, mismos que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones complementarias, y ambas están contenidas en el presente documento.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS: El conjunto de condiciones generales que la ENTIDAD tiene establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo.

INFORME: Unidad de medida que consiste en una descripción escrita de los trabajos ejecutados, incluyendo en su caso, informe fotográfico, resultados de laboratorio, conclusiones y recomendaciones.

LICITANTE: Persona física o moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso de licitación para la adjudicación del contrato correspondiente.

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES, emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

MEMORIA DESCRIPTIVA: Unidad de medida que consiste en resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodología que interviene en la ejecución de un estudio, proyecto, ejecución de obra, puesta en operación, mantenimiento o supervisión de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotográfico.

OBRA: Trabajos de “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE, MUELLES Y DRAGADO DE LA CALETA EN EL PUERTO DE YUKALPETÉN” motivo de la presente licitación.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra.

P.U.O.T.: Por unidad de obra terminada.

RESIDENTE DE OBRA: Servidor Público designado por la ENTIDAD quien fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas.

API: Administración Portuaria Integral de Progreso S.A. de C.V.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Persona física que el CONTRATISTA presente a la ENTIDAD con los antecedentes técnicos y currículum para su representación durante el transcurso de los trabajos. La ENTIDAD aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

P.G.: Precio global.

SUPERVISOR DE APOYO: Al técnico aceptado por la API para que le apoye en la supervisión de los trabajos.

SUPERVISIÓN DE APOYO: La empresa contratada por la API a quien se adjudique el contrato de supervisión en su caso.

II.
GENERALIDADES

II.1 
SERVICIOS

El LICITANTE deberá obtener durante las visitas a los sitios de las obras y/o antes de la fecha del acto de apertura de proposiciones, toda la información que considere relevante para la presentación de su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de la obra; por otra parte, obtendrá de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán considerados dentro de los costos directos o indirectos de su propuesta, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional, es decir, el LICITANTE deberá considerar los costos de abastecimientos de agua, energía eléctrica y demás servicios municipales como recolección de basura, en la integración de su propuesta, la Entidad no reconocerá ningún pago por éstos servicios.

El equipo a utilizar por el CONTRATISTA sólo podrá ser el que indicó en su propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podrá solicitar la utilización de otro equipo diferente al que señaló en su propuesta; sólo en caso de que el nuevo equipo propuesto sea de las mismas características que el anterior o mejor para poder satisfacer las necesidades de realización del trabajo en el tiempo programado, será autorizado y aceptado por la ENTIDAD sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo.

II.2
COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos, existiese otra empresa laborando con o sin relaciones contractuales con la ENTIDAD, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula.

Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en operación, en el entendido de que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni interferida, debiendo considerar los movimientos y pasos de embarcaciones y/o vehículos. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura de proposiciones, observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto de pago, no se reconocerán tiempos perdidos por estos conceptos.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

El CONTRATISTA con anticipación al inicio de los trabajos presentará a la ENTIDAD por escrito los antecedentes técnicos, copia de cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones y currículum del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN que proponga. La ENTIDAD aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.
El CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, reconocida por la ENTIDAD, en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá amplio poder para actuar en nombre del CONTRATISTA y por tanto, con poder de decisión para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA de al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, se considerará como dada al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del CONTRATISTA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, el CONTRATISTA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipación a la ENTIDAD, de la persona que lo sustituirá, el que tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, debiendo cumplir también con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

La ENTIDAD designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien será representante directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará directamente a la ENTIDAD ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo.

Cuando la supervisión se realice por terceras personas, ésta será el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal efecto se señalan en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el contrato de supervisión.

BITÁCORA

Deberá llevarse una bitácora de obra, firmada por ambas partes, tal y como se establece en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitácora, serán válidas aún cuando no se encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o su sustituto.

Las bitácoras quedarán en custodia del RESIDENTE DE OBRA quien será responsable de ellas hasta la conclusión de cada obra.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA caerá en incumplimiento del contrato cuando después de 10 días contados a partir de la fecha programada para el inicio de las actividades, no se encuentre en condiciones operativas o no haya iniciado los trabajos. En este caso la ENTIDAD aplicará las sanciones que cita el contrato y quedará en libertad de contratar con un tercero, la ejecución de la etapa de la obra que se trate.

El programa elaborado entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA servirá para determinar las retenciones a las que se hará acreedor el CONTRATISTA, cuando se manifieste un atraso de éste en la ejecución de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.

II.3
DAÑOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones, etc., la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

II.4
SINIESTROS

No aplica.

II.5
CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el documento CATÁLOGO DE CONCEPTOS, son aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados, siempre que el incremento o decremento no sea mayor al 25% del monto total contratado. Únicamente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo a la normatividad.

II.6
MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

Si la ENTIDAD decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la ejecución de la obra y el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificación en los precios unitarios de su oferta.

II.7
PRECIOS UNITARIOS 

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitación, el hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

El LICITANTE al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento “CATALOGO DE CONCEPTOS”, deberá tener en cuenta la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento en vigor, así como también lo estipulado en las bases de licitación, en las Especificaciones Particulares, así como las Especificaciones Complementarias y las Normas de Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en sus partes relativas.

Si las Normas de Construcción se contraponen a las Especificaciones Complementarías, serán estas últimas las que rijan, así mismo las Especificaciones Particulares regirán sobre las dos anteriores.

El CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitación, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato aún cuando sea necesario modificar la localización del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original. 

En ningún caso se pagará como concepto específico ni extraordinario, cualquier movilización adicional de equipo o maquinaria durante la ejecución de los trabajos, ni los costos que por concepto de reinstalación en la obra tenga el CONTRATISTA.

Por lo anterior, dichas movilizaciones deberán quedar incluidas en los precios unitarios.

El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, que al CONTRATISTA le proporcione el puerto, la ciudad o cualquier otro, deberá considerarse dentro de los precios unitarios que cotice; no se reconocerá ningún cargo adicional por este concepto.

Tampoco se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad de los equipos, a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro evento de ejecución de los trabajos.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los precios originales de los insumos considerados por el LICITANTE, deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes del ajuste.

Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados por la ENTIDAD, quien determinará la procedencia del ajuste.

El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar por escrito ajuste de precios unitarios, conforme a los lineamientos que se establecen en las presentes bases de licitación.

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de los conceptos incluidos en el CATÁLOGO DE CONCEPTOS, incluyendo sus análisis básicos de salarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamiento, en los formatos que para el caso se anexan.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso II.9 de estas Especificaciones Particulares, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios que cotice.

Todo LICITANTE deberá presentar, en original sus análisis de precios unitarios, incluyendo sus análisis básicos que intervienen en la preparación de los mismos, así como el CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Todas aquellas propuestas cuyo precio o precios unitarios estén por abajo de los valores que garanticen la ejecución en tiempo del contrato, no serán tomadas en consideración.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, se considerará como concepto por trabajos extraordinarios, y sólo podrá ejecutarse previa autorización por escrito de la ENTIDAD. Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizarán conjuntamente los precios unitarios teniendo como base los análisis presentados en la propuesta de licitación.

Cuando existan suspensiones en el trabajo por causas imputables a la ENTIDAD, ésta se obliga a cubrir al CONTRATISTA los daños que se le causen, los que deberán estar debidamente justificados y ser razonables.

Cuando existan suspensiones en los trabajos por causas imputables a la API, esta se obliga cubrir al CONTRATISTA la totalidad de cargos del equipo inactivo, debiendo considerar para ello los porcentajes que sobre el equipo activo, se muestran en el formato de Costo-Hora Máquina de estas bases.

Al costo del equipo inactivo se le adicionará el porcentaje de indirectos que cita en su propuesta. No se pagará el porcentaje de Utilidad.

No procederá el pago por maquinaria o equipo inactivo cuando API notifique al CONTRATISTA la suspensión y asimismo, notifique que haga el retiro de la maquinaria o del equipo del lugar de los trabajos cuando fenómenos meteorológicos afecten el desarrollo de la obra en proceso y sea necesario la reprogramación de los trabajos, API en base a los rendimientos estipulados por el CONTRATISTA podrá reanudar dentro del período del contrato y conforme a los lineamientos que marca la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las misma, así como su Reglamento en vigor.

Si pasado el 25% del plazo convenido subsiste la suspensión de los trabajos, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, por mutuo acuerdo tomarán la decisión que más convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminación anticipada del contrato, en cuyo caso la ENTIDAD cubrirá los gastos en que haya incurrido el CONTRATISTA, tal como lo establece la normatividad aplicable.

El CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitación, se obliga a realizar una memoria fotográfica por cada concepto de trabajo que realice, lo anterior para dejar constancia de los trabajos ejecutados. Las fotos deberán anexarse a cada estimación para trámite de pago, se requiere un mínimo de tres fotografías por cada concepto: antes, durante y después de cada trabajo. Asimismo, si el licitante realiza fotografías digitales, adicionalmente deberá hacer entrega de los archivos a la RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN.

II.8
TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA entregará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecución de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobación.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutará los trazos y nivelaciones que se requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE DE OBRA solicitará al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, la verificación de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionará los datos requeridos.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA deberá proceder a su ejecución, haciéndose responsable de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o interpretaciones erróneas.

II.9
LIMPIEZA GENERAL

Cada LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso.

La necesidad de contar como parte del acta de terminación de obra, con el certificado que le extenderá la API PROGRESO en el que haga constar que el área de los trabajos que se le asignaron para depositar equipo, materiales y para campamento, las entregue libres de todos desperdicios, basura, chatarra o materiales contaminantes.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberán depositarse en sitios donde no impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos al mar.

Por lo anterior, cada LICITANTE deberá incluir en el documento “Descripción de la planeación integral para la realización de los trabajos y procedimiento de ejecución de los mismos”, la descripción de los procedimientos a emplear para la disposición de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes y carga de combustibles, cumpliendo con las recomendaciones y normatividad ambiental para la disposición de residuos.
A continuación se mencionan las condicionantes, que desde el punto de vista ambiental, deberán ser cumplidas desde el inicio, durante el desarrollo y al término de la obra por el CONTRATISTA:

· Colocar señalamientos adecuados indicando el área a trabajar a efecto de evitar accidentes.

· Colocar señalamientos adecuados indicando el área de trabajo congruente, así como en el equipo que utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes.

· Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, y demás ordenamientos jurídicos en materia de protección al ambiente.

· Efectuar una adecuada disposición de los residuos no peligrosos y de residuos domésticos generados, los que deberán ser depositados en contenedores con tapa y al alcance de los trabajadores de las actividades efectuadas durante la obra, en los sitios autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes.

· Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas del proyecto y contar con los procedimientos y el equipo adecuados para su disposición final.

· Realizar el mantenimiento periódico del equipo, con la finalidad de no rebasar los límites máximos permisibles para la emisión de humos, hidrocarburos y monóxido de carbono que establecen las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

· Impedir el vertido de hidrocarburos en las áreas de agua durante las actividades. Dichos residuos deberán ser depositados temporalmente en contenedores metálicos con tapa, para su posterior envío a empresas de servicios que los requieran para su utilización o reciclamiento.

· En caso de que se requiera la instalación de un campamento, este deberá contar con instalaciones adecuadas para la elaboración higiénica de alimentos, el aseo personal y la disposición de residuos e incluir sanitarios portátiles.

· El área que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, combustible y lubricantes deberá ser sobre una superficie que cuente con equipo para la recolección de grasa y lubricantes. Realizar el lavado del equipo y maquinaria así como de las instalaciones en general con detergentes biodegradables.

· Así como lo indicado en el MANUAL AMBIENTAL que se anexa a las presentes bases.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente.

· Arrojar a los cuerpos de agua los residuos sólidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberán ser transportados en contenedores metálicos con tapa al continente, donde serán depositados en el sitio que indique la autoridad competente.

· Quemar y abandonar el material sobrante, productos del desmonte y desplante, dentro del predio o su disposición en terrenos aledaños no autorizados para tal fin, especialmente en sitios de importancia ecológica y zonas de refugio de fauna silvestre

· Depositar materiales o residuos, auque sea de manera temporal, dentro o cerca de los cauces de agua existentes en la zona incluyendo canales de riesgo.

· La colecta, comercialización, caza, captura y/o tráfico de las especies de flora y fauna silvestre que se encuentren en el área de interés o influencia, en las diferentes etapas del proyecto, especialmente de aquellas de interés cinegético, aves canoras y de ornato y de las incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994.

Deberá por lo tanto considerar, que de no cumplir con los requisitos anteriores, la API realizará con cargo al CONTRATISTA, todos los trabajos necesarios para este fin

II.9.1
ECOLOGÍA E IMPACTO AMBIENTAL

Con relación a la seguridad, Ecología e impacto ambiental de este proyecto, con fundamento a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, el contratista adjudicatario de la obra, será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos en materia de construcción, Seguridad, uso de vía Pública, protección Ecológica y de Medio Ambiente  que rijan en el ámbito Federal, Estatal ó Municipal, así como a las instrucciones particulares que al efecto se indican a continuación, derivados del Resolutivo del estudio del Impacto Ambiental emitido por la SEMARNAT, en cumplimiento a lo solicitado en el artículo 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

1.-
Queda estrictamente prohibida, la disposición al aire libre de basura de cualquier clase, para lo cual deberá efectuar una adecuada disposición de residuos no peligrosos, generados por las actividades en los sitios autorizados para tal efecto por las autoridades. Así como también la realización de trabajos ajenos a los señalados en el catálogo de conceptos.

2.-
El contratista deberá realizar la revisión y mantenimiento periódico de vehículos y maquinaria que sean utilizados, con la finalidad de no rebasar los límites máximos permisibles para la emisión de humos, de hidrocarburos y monóxido de carbono que establecen las Normas oficiales Mexicanas aplicables, y contar con la documentación que así lo acredite.

3.-
El contratista deberá cuidar e impedir el vertido de hidrocarburos en el suelo y en el mar durante la operación y las actividades de mantenimiento de equipo que se utilice.


Dichos residuos deberán ser depositados temporalmente en contenedores metálicos, para su posterior envío a empresas de servicios que los requieran para su utilización.


En lo que se refiere a los lubricantes, deberá utilizarse el registro detallado, monitoreo y control que señalen los reglamentos vigentes en la materia y entregarlos igualmente a plantas recicladotas.

4.-
En materia de ruido, el responsable de la ejecución de los trabajos deberá cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, ajustándose a los niveles establecidos.

5.-
Todos los residuos de pintura, así como los materiales impregnados con esta y con adelgazador, se consideran residuos peligrosos y se deberán depositar  en contenedores con tapa. La disposición finadle los mismos deberá realizarla una empresa especializada en el manejo, tratamiento y disposición final de este tipo de materiales y notificarlo a la API en los formatos correspondientes.

6.-
Para el manejo de residuos peligrosos que se generen durante el desarrollo de sus actividades, el responsable de los trabajos, deberá dar cumplimiento a las disposiciones correspondientes a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de residuos.

7.-
El personal de tierra y operadores a bordo de chalanes y remolcadores, están obligados a cumplir con lo estipulado en la Ley de Navegación y su Reglamento, en lo que a su seguridad se refiere, así también con las Normas Oficiales de Seguridad, por lo que se deberá proporcionar y utilizar el equipo adecuado (guantes, gogles, casco, zapatos de seguridad, cinturón, chalecos salvavidas, etc.)

8.-
Para la operación y navegación, se deberán sujetar a lo mencionado en la Ley de Navegación y su Reglamento, Ley de Puertos y su Reglamento y las Reglas de Operación del Puerto de Progreso, Yuc.

9.- 
Se deberán proporcionar todas las facilidades, así como la información necesaria al personal de supervisión ambiental y de seguridad.

10.-
Deberá de prever la instalación de los sanitarios móviles que se requieran en el sitio de la obra, así como en el chalán para evitar la contaminación al Medio Ambiente.

11.
Independientemente a los puntos anteriormente señalados, el licitante deberá prever todas las condicionantes contenidas en el manual ambiental (Anexo 2 de las bases de licitación), y considerarlo dentro sus cargos indirectos o precios unitarios según corresponda, a  efecto de dar cumplimiento a las Disposiciones Ecológicas. No procederá cargo alguno al API por su inobservancia.

En caso de incumplimiento, se aplicará al contratista la sanción prevista en la Ley de Puertos y su Reglamento, independientemente de las responsabilidades y sanciones a que se hagan acreedores ante otras autoridades y/o Dependencias Municipales, Estatales y Federales por los daños y perjuicios que resultaren debido a la inobservancia de lo señalado anteriormente.

II.10
CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de esta licitación, sólo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la bitácora de la obra.

III.
ALCANCES POR CONCEPTO

En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento CATÁLOGO DE CONCEPTOS se indica un código que corresponde a una especificación particular, la cual se tomará en cuenta para la elaboración del precio unitario correspondiente.

Cuando alguna especificación particular aluda al concepto, se deberá entender que se refiere a la descripción, alcances, especificaciones, formas de medición y pago, incluidos en el documento CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

III.1
EQUIPOS

El equipo a utilizar por el CONTRATISTA sólo podrá ser el que se indicó en su propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podrá solicitar la utilización de otro equipo diferente al que se señaló en su Propuesta; sólo en el caso de que el nuevo equipo propuesto sea de las mismas características que el anterior o mejor para poder satisfacer las necesidades de realización del trabajo en el tiempo programado, será autorizado y aceptado por la API  sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo.

Por otro lado, si el equipo propuesto a juicio de API no es el adecuado para los trabajos a ejecutar, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo.

IV.
RELACIÓN DE PLANOS

Se hace entrega en los anexos de las bases de licitación (Anexo 6), de los planos completos del proyecto. Los licitantes que adquieran las bases por el sistema COMPRANET, podrán presentar los planos impresos a un tamaño mínimo de doble carta. La entrega de los planos es obligatoria y será motivo de desechamiento su incumplimiento. El licitante que resulte ganador, presentará un juego de planos impresos a escala y en medidas de 0.90 X 0.60 mts en papel bond, DEBIDAMENTE FIRMADOS.

	No.
	DESCRIPCIÓN

	DOM-CHAC-01
	PLANTA GENERAL Y DRAGADO

	DOM-CHAC-01A
	ZONA DE DEPOSITO

	DOM-CHAC-02
	PLANTA DE SONDEOS DE ROCA

	DOM-CHAC-03
	VERTICES DE MURO DE CONTENCION

	DOM-CHAC-04
	PERFILES EN MURO DE CONTENCION

	DOM-CHAC-05
	PLANTA GENERAL DE CONJUNTO

	DOM-CHAC-06A
	PLANO DE CORTES

	DOM-CHAC-07-1
	PLANO DE PIEZAS PREFABRICADAS

	DOM-CHAC-07-1
	PLANO DE PIEZAS PREFABRICADAS

	DOM-CHAC-07-1
	PLANO DE PIEZAS PREFABRICADAS

	DOM-CHAC-08
	TRAMOS DE MURO

	DOM-CHAC-09
	LOCALIZACION DE DEFENSAS Y ARGOLLAS

	DOM-CHAC-010A-1
	DETALLES DE MURO Y MUELLES

	DOM-CHAC-010A-2
	DETALLES DE MURO Y MUELLES

	DOM-CHAC-011A
	DETALLES DE MUELLES

	DOM-CHAC-012A
	CORTES DE LOS MUELLES

	DOM-CHAC-013A
	PLANTA DE MUELLE DE PEINES Y CORTE

	DOM-CHAC-014A
	CORTES DEL MURO Y MUELLES

	DOM-CHAC-014
	PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS VIGETAS PRETENSADAS

	DOM-CHAC-BAT-01
	PLANO DE SECCIONES DE LA DARSENA

	DOM-CHAC-BAT-02-1
	SECCIONES DEL CANAL DE NAVEGACION

	DOM-CHAC-BAT-02-2
	SECCIONES DEL CANAL DE NAVEGACION

	DOM-CHAC-BAT-02-3
	SECCIONES DEL CANAL DE NAVEGACION

	DOM-CHAC-BAT-02-4
	SECCIONES DEL CANAL DE NAVEGACION

	DOM-CHAC-EXC-01
	SECCIONES DE EXCAVACION

	DOM-CHAC-RELL-01
	SECCIONES DE RELLENO


V.
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El programa detallado que el LICITANTE presente en la licitación deberá tener todas las actividades que se deban considerar para efectuar los trabajos, estableciendo los rendimientos que deberán obtenerse atendiendo al periodo fijado por la ENTIDAD

En el área prevista para almacenamiento de maquinaria, combustibles y de lubricantes en su caso, se conformará con equipo para la recolección de grasa y lubricantes de desecho con el objeto prevenir la contaminación de suelos en caso de presentarse algún derrame accidental. Se deberá contar con el equipo necesario para atender accidentes que involucren derrames de combustible, agroquímicos o cualquier sustancia que pongan en riesgo la salud de los usuarios y de la población en general. Todos estos residuos deberán ser enviados a lugares autorizados para su reciclaje, conforme a la normatividad vigente.

Realizar el lavado del equipo y maquinaria así como de las instalaciones en general con detergentes biodegradables que eviten la sobrecarga de compuestos fosfatados en el área.

La ENTIDAD revisará el programa detallado presentado por el LICITANTE en su propuesta, pudiendo en su caso, establecer modificaciones a las actividades, según convenga a sus intereses. El CONTRATISTA firmará el programa modificado el cual pasará a formar parte de la documentación del contrato correspondiente.

A solicitud del CONTRATISTA, la ENTIDAD podrá autorizar modificaciones al programa de trabajo aprobado, no procediendo en este caso ningún pago adicional por el tiempo de interrupción de las operaciones, ni por los movimientos de equipo que este cambio ocasionara.

El CONTRATISTA se obliga a conducir el trabajo de manera tal que no haya interrupciones al paso de vehículos. En caso de que el equipo o personal del CONTRATISTA obstaculice o haga difícil y/o peligroso el paso de vehículos y/o personal, estos serán removidos a fin de dejarle paso apropiado. Las maniobras anteriores serán sin cargo alguno para la ENTIDAD por lo tanto, al elaborar su propuesta el LICITANTE deberá tener en cuenta el paso de los vehículos en la zona de trabajo (Terminal remota).
El CONTRATISTA tendrá el cuidado suficiente en la ejecución de los trabajos para evitar daños en las estructuras del edificio y otras estructuras que puedan ponerse en peligro o ser dañadas por los trabajos, en caso de ocasionar algún perjuicio, el CONTRATISTA deberá reparar todo lo dañado como consecuencia de sus operaciones sin cargo alguno para la ENTIDAD

El equipo propuesto por el LICITANTE deberá tener la capacidad para cumplir con el plazo de ejecución solicitado.

Si durante la ejecución de los trabajos, la ENTIDAD observa alguna deficiencia en uno o varios elementos que formen parte de la plantilla de personal, maquinaria o equipo del CONTRATISTA, éste tiene obligación de sustituirlos de inmediato por cuenta propia, no justificando este evento ninguna modificación al plazo de terminación de los trabajos, ni a los precios unitarios

La ENTIDAD podrá exigir al CONTRATISTA la reposición de parte o la totalidad de su equipo que por su ineficiencia, le impida cumplir con el programa de trabajo. Una vez iniciados los trabajos el RESIDENTE DE OBRA determinará de inmediato la eficiencia del equipo empleado, esta intervención no relevará al CONTRATISTA de ninguna de sus responsabilidades contractuales.

Los retrasos que se pudieran presentar en la ejecución de los trabajos, como consecuencia de la deficiencia en el abastecimiento de materiales, utilización de personal, maquinaria o equipo, no pueden justificarse como retraso en la programación y desarrollo del calendario de obra previamente establecido.

La ejecución de la obra se realizará bajo las directrices generales que establezca la ENTIDAD y puntualizan estas especificaciones y será inspeccionada por el RESIDENTE DE OBRA y/o por los Supervisores designados por él, quienes cuidarán que se cumpla estrictamente con los términos del proyecto. Los Supervisores llevarán un registro de los avances de todos los conceptos de obra, verificando que las escalas, dispositivos y otras marcas se mantengan en buenas condiciones. La presencia de los Supervisores no relevará al CONTRATISTA de su responsabilidad de ejecutar correctamente las obras.

Si por causas imputables al CONTRATISTA hubiera retrasos en el programa de trabajo, el CONTRATISTA quedará obligado a mejorar la producción de sus equipos y personal ya sea operando en tiempo extraordinario o reforzándolo hasta lograr equilibrar el programa; todo lo anterior será sin cargo alguno para la ENTIDAD.

Si la ENTIDAD ordenase ejecutar trabajos en áreas dentro del inmueble señalado para ejecutar los trabajos, originalmente no consideradas en el proyecto, el CONTRATISTA deberá ejecutarlos a los mismos precios unitarios propuestos por él en la hoja de conceptos de trabajo.

Al CONTRATISTA le serán liquidadas las estimaciones parciales de la obra que vaya ejecutando, de acuerdo a las erogaciones mensuales que aparecen en el programa de trabajo y monto mensual de obra, siempre y cuando se opere dentro de los tiempos estimados.

Si el CONTRATISTA terminase el trabajo en un periodo menor al fijado en el programa, no alterará el calendario de erogaciones mensuales aprobado, pero las estimaciones se formularán sobre obra terminada para liquidarla en el plazo correspondiente, salvo que la ENTIDAD cuente con disponibilidad de recursos. 

Los precios unitarios estipulados en el CATÁLOGO DE CONCEPTOS, incluyen las erogaciones por parte del CONTRATISTA para sostener una plantilla de personal idóneo y eficiente que pueda llevar a cabo la ejecución de los trabajos, cumpliendo satisfactoriamente, a juicio de la ENTIDAD con las siguientes actividades:

El material que no sea colocado en los lugares y condiciones que fije el proyecto no será pagado y el CONTRATISTA DE LA OBRA queda obligado a removerlo y colocarlo donde lo ordene la ENTIDAD, sin cargo alguno para ésta.

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá suministrar, colocar y mantener en buenas condiciones las marcas, estacas, escalas, boyas, etc., necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN proporcionará los trazos, puntos y elevaciones que sean necesarios para el establecimiento de los elementos anteriormente citados.

Queda claramente establecido que todos los requerimientos topográficos los proporcionará LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN al CONTRATISTA DE LA OBRA una sola vez, siendo responsabilidad del mismo la correcta conservación de ellos. 

La ENTIDAD no se hace responsable de una mala interpretación del CONTRATISTA DE LA OBRA al estimar erróneamente las dificultades que se encuentre en la ejecución de los trabajos.

El suministro o aprovisionamiento que se haga necesario para la eficiente operación de los equipos empleados en la ejecución de los trabajos, debe ser cuidadosamente seleccionado por el CONTRATISTA DE LA OBRA; los retrasos que pudieran presentarse en la ejecución del proyecto, como consecuencia de deficiencia en el abastecimiento de combustibles, lubricantes, materiales, partes de repuesto, etc., no pueden justificarse como un retraso en la programación y desarrollo del calendario de operaciones previamente establecido. 

Los precios unitarios estipulados en el catálogo de conceptos de trabajo, incluyen las erogaciones por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA para sostener una planta de personal idóneo y eficiente que pueda llevar  a cabo la realización del proyecto y cumplir satisfactoriamente, a juicio de la ENTIDAD con las siguientes actividades

Personal Directivo.- Este personal estará capacitado para dirigir y manejar las actividades del CONTRATISTA en tal forma que la obra cumpla con todos los requisitos de programa, calidad y cumplimiento de las instrucciones que de la ENTIDAD.

Personal de Ingeniería.- Este personal será capaz de interpretar los ordenamientos técnicos, planos y especificaciones del proyecto, y será en número suficiente para cumplir las indicaciones relacionadas con la obra, dadas por el RESIDENTE DE OBRA.

En el Anexo No. 1 de estas bases se encuentran las especificaciones particulares por cada concepto que deberán ser consideradas por los licitantes.

	GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA.

	

	

	ING. JOSE ANTONIO MORENO BAQUEIRO.


DOCUMENTO

API 09

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO
DOCUMENTO

API 09.01
ANÁLISIS DETALLADO  DE LOS PRECIOS UNITARIOS
INTEGRACIÓN PRECIO UNITARIO

(GUÍA INDICATIVA)

	COSTO DIRECTO

	Mano de Obra

Materiales

Maquinaria
	$35.00

$55.00

$10.00

	A).-                                                      Subtotal.-
	$100.00


	B).- COSTOS INDIRECTOS CENTRALES
	$6.00


	C).- COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO
	$9.00


	D).- SUBTOTAL (A+B+C).                                                                                      =
	$115.00


	E).- COSTO FINANCIERO, 1.5%                      0.015X115.00                              =
	$1.73


	F).- SUBTOTAL (D+E)                                                                                             =
	$116.73


	G).- UTILIDAD

utilidad neta x F               =                     0.06 x 116.73   =

1 - (ISR + PTU)                                    1 - (0.34+0.10)
	$12.51


	J).- SUBTOTAL (F+G+H+I)                                                                                            =
	$129.24


CARGOS ADICIONALES

	K).- SFP 5 al millar, 2% nomina estatal.

C.D. (0.99%.)
                                         =


	$0.99


	TOTAL DEL PRECIO (J+K)                                                                                           =
	$130.23


NOTA: 
 Ver el análisis del factor de salario real.


Ver ejemplo del cálculo de cargos adicionales.


Este análisis de integración de precio unitario deberá efectuarse considerando las características de la obra, el sitio de ejecución y condiciones laborables.

DOCUMENTO

API 09.02
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES
INTEGRACIÓN CARGOS ADICIONALES

(GUÍA INDICATIVA)
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Cargo Adicional =   2% Nómina + SFP (antes SECODAM)  

=
$2,379.09

% Cargo adicional =
CA / CD  =
$2,379.09 / $239,518.73 x 100 
=
=
0.99

Cargo adicional =  0.99 %
DOCUMENTO

API 10

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN
DOCUMENTO

API 10.01
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
DOCUMENTO

API 10.02
MANO DE OBRA
DOCUMENTO

API 10.03
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
DOCUMENTO

API 11

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN 

DEL FACTOR DE SALARIO REAL
DOCUMENTO

API 11.01
ANÁLISIS DE LOS FACTORES DEL SALARIO REAL
GUÍA INDICATIVA

Análisis del Factor de Salario Real Obra Pública

De acuerdo a la Ley del IMSS en vigor a partir del 1° de julio de 1997

Las VALORES son a titulo explicativo, deberán ser actualizadas 

con base a las tasas aplicables.
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De conformidad al Art. 189 del Reglamento de la LEY, en caso de que aplique al Licitante el 2% sobre nómina, deberá considerarlo como CARGO ADICIONAL (API 09.02)
DOCUMENTO

API 11.02
TABULADOR DE SALARIOS REALES
DOCUMENTO

API 12

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
DOCUMENTO

API 12.01
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN  DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA

 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
	
	
	
	
	
	
	DOCUMENTO No.

	
	
	
	
	
	COSTO HORARIO
	PE 05

	LICITACIÓN No.: 09172002-006-09
	
	
	
	
	DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
	HOJA ___ DE ___

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FORMA DE COSTO HORA MAQUINARIA  O  EQUIPO

	EQUIPO:
	
	
	
	
	CAPACIDAD:
	
	
	
	
	FECHA: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VALOR DE ADQUISICIÓN PESOS  :
	$
	_____
	
	
	
	
	
	
	
	

	VALOR DE ADQUI. ACTUALIZADO  :  $
	
	_____
	
	
	
	
	
	
	
	

	VALOR DE RESCATE  :
	_____
	
	_____
	
	
	
	
	
	
	
	

	TASA DE INTERÉS  :
	_____
	
	
	
	
	VIDA ECONÓMICA  :
	_____
	
	AÑOS

	PRIMA DE SEGUROS  :
	_____
	
	
	
	
	HORAS POR AÑO  :
	_____
	
	HORAS

	COEFICIENTE DE MANTO. 
	
	
	
	
	
	HORAS POR TURNO  :
	_____
	
	HORAS

	DE MANO DE OBRA      ;
	_____
	
	
	
	
	TURNOS POR DÍA :
	_____
	
	TURNO

	COEFICIENTE DE MANTO. 
	
	
	
	
	
	PRECIO DIESEL  :          $
	_____
	
	LITRO

	POR REFACCIONES          :
	_____
	
	
	
	
	PRECIO ACEITE   :        $
	_____
	
	LITRO

	POTENCIA TOTAL INSTALADA EN H.P. :
	
	_____
	
	
	CONSUMO DIESEL/hr.  :
	_____
	
	LITROS

	FACTOR DE OPERACIÓN:
	_____
	
	
	
	
	CONSUMO LUBRI./hr.  :
	_____
	
	LITROS

	SALARIO ACTIVO  :
	
	$
	_____
	
	
	
	
	
	
	
	

	SALARIO INACTIVO  :
	
	$
	_____
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COSTO HORARIO

	CARGOS FIJOS
	FORMULA
	
	
	
	
	
	ACTIVO
	%
	INACTIVO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Va  -  Vr
	
	
	
	
	
	
	
	

	DEPRECIACIÓN
	            D    =
	----------
	
	
	
	
	
	
	_____
	15%
	_____

	
	
	
	    Ve
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(Va  +  Vr)i
	
	
	
	
	
	
	
	

	INVERSIÓN
	
	            I    =
	----------
	
	
	
	
	
	
	_____
	100%
	_____

	
	
	
	  2Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(Va  +  Vr)s
	
	
	
	
	
	
	
	

	SEGUROS
	
	            S    =
	----------
	
	
	
	
	
	
	_____
	100%
	_____

	
	
	
	  2Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO
	            T    =
	 Q D
	
	
	
	
	
	
	_____
	0%
	_____

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	          TOTAL DE CARGOS FIJOS     $
	_____
	
	_____

	POR CONSUMO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COMBUSTIBLES
	            E    =
	 c P c
	
	
	
	
	
	
	_____
	5%
	_____

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LUBRICANTES
	            L    =
	 a P I
	
	
	
	
	
	
	_____
	5%
	_____

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 VII
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LLANTAS
	
	           LI    =
	--------
	
	
	
	
	
	
	_____
	15%
	_____

	
	
	
	 Hv
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOTAL CARGOS POR CONSUMO  $
	_____
	
	_____

	POR OPERACIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 S o
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OPERACIÓN
	
	            O    =
	--------
	
	
	
	
	
	
	_____
	100%
	_____

	
	
	
	  H
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	      TOTAL CARGOS POR OPERACIÓN      $
	_____
	
	_____

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	COSTO TOTAL HORA MAQUINA       $
	_____
	
	_____

	
	NOMENCLATURA :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a  = Consumo de lubricante
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c  = Consumo de combustible por hora
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D  = Depreciación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	E  = Combustible
	
	
	
	Pl = Precio del lubricante
	
	
	
	
	
	

	
	H  = Horas efectivas de trabajo de la máquina 
	
	
	Q  = Coeficiente que considera tanto mantenimiento mayor como menor 
	
	
	

	
	Ha  = Horas efectivas durante el año
	
	
	S  = Seguros
	
	
	
	
	
	

	
	Hv  = Horas de vida económica de las llantas
	
	
	s  = Prima de seguros 
	
	
	
	
	
	

	
	I  = Inversión
	
	
	
	So  = Salario del personal por turno 
	
	
	
	
	

	
	i  = Tasa de interés
	
	
	
	T  = Mantenimiento
	
	
	
	
	
	

	
	L  = Lubricante
	
	Va = Valor de adquisición
	
	
	
	
	
	

	
	Ll = Llantas
	
	
	Ve = Vida económica de la maquina en horas
	
	
	
	

	
	O  = Operación 
	
	
	
	VLl = Valor de llantas nuevas 
	
	
	
	
	

	
	Pc = Precio del combustible
	
	
	
	Vr = Valor de rescate
	
	
	
	
	
	


DOCUMENTO

API 12.02
RELACIÓN TABULAR DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN CON SUS COSTOS HORARIOS ACTIVOS E INACTIVOS
DOCUMENTO

API 13

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE 

LOS COSTOS INDIRECTOS.

DOCUMENTO

API 13.01
ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL COSTO INDIRECTO, IDENTIFICANDO: 

ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO, CENTRALES Y SEGUROS Y FIANZAS.

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO INDIRECTO

Documento API 13.01

	CARGOS INDIRECTOS
	ADMÓN. CENTRAL

($)
	ADMÓN. DE CAMPO

($)

	1. 
Honorarios, sueldos y prestaciones.
	
	

	
1.1.
Personal directivo
	_____________
	_____________

	
1.2
Personal técnico
	_____________
	_____________

	
1.3
Personal administrativo
	_____________
	_____________

	
1.4
Cuota patronal del Seguro Social y del INFONAVIT.
	_____________
	_____________

	
1.5
Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a, b, y c.
	_____________
	_____________

	
1.6
Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a, b, y c.
	_____________
	_____________

	
1.7
Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajos, para el personal enunciado en los incisos a, b, y c.
	_____________
	_____________

	
	
	

	2. 
Depreciación, mantenimiento y rentas
	
	

	
2.1
Edificios y locales;
	_____________
	_____________

	
2.2
Locales de mantenimiento y guarda;
	_____________
	_____________

	
2.3
Bodegas ;
	_____________
	_____________

	
2.4
Instalaciones generales;
	_____________
	_____________

	
2.5
Equipos Muebles y enseres;
	_____________
	_____________

	
2.6
Depreciación o renta y operación de vehículos, y
	_____________
	_____________

	
2.7
Campamentos.
	_____________
	_____________

	
	
	

	3. 
Servicios
	
	

	
3.1
Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
	_____________
	_____________

	
3.2
Estudios e investigaciones;
	_____________
	_____________

	
	
	

	4. 
Fletes y acarreos
	
	

	
4.1
Campamentos
	_____________
	_____________

	
4.2
Equipo de construcción;
	_____________
	_____________

	
4.3
Plantas y elementos para instalaciones, y
	_____________
	_____________

	
4.4
Mobiliario
	_____________
	_____________

	
	
	

	5. 
Gastos de oficina
	
	

	
5.1
Papelería y útiles de escritorio;
	_____________
	_____________

	
5.2
Correos, fax, teléfono, telégrafo y radio;
	_____________
	_____________

	
5.3
Equipo de computación;
	_____________
	_____________

	
5.4
Situación de fondos;
	_____________
	_____________

	
5.5
Copias y duplicados;
	_____________
	_____________

	
5.6
Luz, gas y otros consumos, y
	_____________
	_____________

	
5.7
Gastos de la licitación
	_____________
	_____________

	
	
	

	6. - Capacitación y adiestramiento;
	_____________
	____________

	7.- Seguridad e higiene;
	_____________
	____________

	8.- Seguros y fianzas
	_____________
	____________

	9.- Trabajos previos y auxiliares.


	
	

	
9.1
Construcción y conservación de caminos de acceso
	_____________
	____________

	
9.2
Montajes y desmantelamiento de equipo, y
	_____________
	____________

	
9.3
Construcción de instalaciones generales;
	_____________
	____________

	a. De campamentos;
	_____________
	____________

	b. De equipo de construcción, y
	_____________
	____________

	c. De plantas y elementos para instalaciones.
	_____________
	____________

	SUMAS: $


	________________


	_______________



	COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL = $


	________________
	_______________

	COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAMPO = $


	________________
	_______________

	SUMA TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS = $


	________________
	_______________

	TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (PORCENTAJE)
	%
	%


DOCUMENTO

API 14

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL

 COSTO POR FINANCIAMIENTO

DOCUMENTO

API 14.01
ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE 

FINANCIAMIENTO. (ASENTANDO INDICADOR ECONÓMICO)
DOCUMENTO

API 15

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE
DOCUMENTO

API 15.01

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD

 PROPUESTA POR EL LICITANTE
DOCUMENTO

API 16

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES
DOCUMENTO

API 16.01

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS 

BÁSICOS DE LOS MATERIALES
DOCUMENTO

API 17

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
DOCUMENTO

API 17.01

CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
DOCUMENTO

API 18

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS
DOCUMENTO

API 18.01

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS
	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA

SUBGERENCIA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONCURSOS

LICITACIÓN No. 09172002-006-09
RUBRO: “ CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE, MUELLES Y DRAGADO DE LA CALETA EN EL PUERTO DE YUKALPETÉN ”
	PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

	DOCUMENTO No.

API 18.01

HOJA __ DE __


	
	
	
	
	C A L E N D A R I O

	No.
	D E S C R I P C I Ó N
	UNIDAD
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E R O G A C I O N E S
	SEMANALES 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A C U M U L A D A S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: ___________________________________

PLAZO: __________ DÍAS NATURALES

	
	
	
	
	

	Lugar y Fecha
	
	Razón Social
	
	Nombre y firma del Representante 


DOCUMENTO

API 19

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN
DOCUMENTO

API 19.01

DE LA MANO DE OBRA

	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA

SUBGERENCIA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONCURSOS

LICITACIÓN No.: 09172002-006-09
RUBRO: “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE, MUELLES Y DRAGADO DE LA CALETA EN EL PUERTO DE YUKALPETÉN”
	PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA
	DOCUMENTO No.

API 19.01

HOJA __ DE __


	
	
	
	
	C A L E N D A R I O

	No.
	D E S C R I P C I Ó N
	UNIDAD
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E R O G A C I O N E S
	SEMANALES 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A C U M U L A D A S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: ___________________________________

PLAZO: __________ DÍAS NATURALES

	
	
	
	
	
	
	

	
	LUGAR Y FECHA
	
	RAZÓN SOCIAL
	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
	


DOCUMENTO

API 19.02

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONCURSOS

LICITACIÓN No.: 09172002-006-09
RUBRO: “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE, MUELLES Y DRAGADO DE LA CALETA EN EL PUERTO DE YUKALPETÉN”
	PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
	DOCUMENTO No.

API 19.02

HOJA __ DE __


	
	
	
	
	C A L E N D A R I O

	No.
	D E S C R I P C I Ó N
	UNIDAD
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E R O G A C I O N E S
	SEMANALES 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A C U M U L A D A S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: ___________________________________

PLAZO: __________ DÍAS NATURALES

	
	
	
	
	
	
	

	
	LUGAR Y FECHA
	
	RAZÓN SOCIAL
	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
	


DOCUMENTO

API 19.03

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS
	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONCURSOS

LICITACIÓN No.: 09172002-006-09
RUBRO: “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE, MUELLES Y DRAGADO DE LA CALETA EN EL PUERTO DE YUKALPETÉN”
	PROGRAMA DE EROGACIONES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
	DOCUMENTO No.

API 19.03

HOJA __ DE __


	
	
	
	
	C A L E N D A R I O

	No.
	D E S C R I P C I Ó N
	UNIDAD
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E R O G A C I O N E S
	SEMANALES 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A C U M U L A D A S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: ___________________________________

PLAZO: __________ DÍAS NATURALES

	
	
	
	
	
	
	

	
	LUGAR Y FECHA
	
	RAZÓN SOCIAL
	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
	


DOCUMENTO

API 19.04

DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE 

LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONCURSOS

LICITACIÓN No.: 09172002-006-09
RUBRO: “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ATRAQUE, MUELLES Y DRAGADO DE LA CALETA EN EL PUERTO DE YUKALPETÉN”
	PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
	DOCUMENTO No.

API 19.04

HOJA __ DE __


	
	
	
	
	C A L E N D A R I O

	No.
	D E S C R I P C I Ó N
	UNIDAD
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E R O G A C I O N E S
	SEMANALES 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A C U M U L A D A S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: ___________________________________

PLAZO: __________ DÍAS NATURALES

	
	
	
	
	
	
	

	
	LUGAR Y FECHA
	
	RAZÓN SOCIAL
	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
	


DOCUMENTO

API 20

ARCHIVO ELECTRÓNICO

[image: image3.jpg]P

Fare a3 + 13214 = 78





DOCUMENTO

API 20.01

BASE DE DATOS 

DOCUMENTO

API 21

ANEXOS DE BASES DE LICITACIÓN.
ANEXOS A LAS BASES DE LICITACION

El licitante deberá entregar debidamente firmados los documentos  correspondientes en cada uno de sus anexos:

ANEXO 1.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.

ANEXO 2.- MANUAL AMBIENTAL.

ANEXO 3.- OBLIGATORIEDAD AMBIENTAL.

ANEXO 4.- MIEMBROS DEL OCDE.

ANEXO 5.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA.

ANEXO 6.- RELACIÓN DE PLANOS.

ANEXO 7.- LETRERO ENUNCIATIVO

ANEXO 8.- MODELO DE CONTRATO.

ANEXO 1.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO.

ANEXO 2.- MANUAL AMBIENTAL.

ANEXO 3.- OBLIGATORIEDAD AMBIENTAL.

ANEXO 4.- MIEMBROS DEL OCDE.

ANEXO 5.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA.

ANEXO 6.- RELACIÓN DE PLANOS

Relación de planos.
Se deberán anexar los planos o croquis debidamente firmados de conocimiento por el licitante
Los licitantes que adquieran las bases por el sistema COMPRANET, podrán presentar los planos impresos a un tamaño mínimo de doble carta.. El licitante que resulte ganador, presentará un juego de planos impresos a escala y en medidas de 0.90 X 0.60 mts en papel bond, DEBIDAMENTE FIRMADOS.
ANEXO 7.- LETRERO ENUNCIATIVO

ANEXO 8.- MODELO DE CONTRATO.
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DISCO 3.5”, CD O DVD








� Fuente: � HYPERLINK "http://www.sat.gob.mx/nuevo.html" ��http://www.sat.gob.mx/nuevo.html�, el 9 de Julio de 2008





